## Slide 1
项目管理之资源管理知识详解
2024-01-21
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA

## Slide 2
目录
CONTENTS
资源管理概述
资源计划编制
资源采购与租赁
资源使用与监控
资源风险管理
资源优化与节约措施
总结回顾与展望未来发展趋势

## Slide 3
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
01
资源管理概述

## Slide 4
资源管理是指在项目周期内，对项目所需的各种资源进行计划、组织、协调、控制和评价，以确保项目目标的顺利实现。
定义
资源管理在项目管理中具有举足轻重的地位，它直接影响项目的成本、进度和质量。通过有效的资源管理，可以优化资源配置，提高资源利用效率，降低项目风险，从而确保项目的成功实施。
重要性
定义与重要性

## Slide 5
资源类型
多样性
动态性
相互依赖性
资源类型及特点
项目资源主要包括人力资源、物力资源、财力资源和时间资源等。
项目资源在项目周期内不断变化，需要根据项目需求进行动态调整。
项目资源种类繁多，涉及不同领域和专业。
项目资源之间存在相互依赖关系，需要协调配置以实现整体最优。

## Slide 6
03
提高资源利用效率，降低项目成本。
01
目标
02
确保项目所需资源的及时供应和合理配置。
资源管理目标与原则

## Slide 7
资源管理目标与原则

## Slide 8
资源管理目标与原则
战略性原则
从战略高度进行资源管理规划，确保与项目目标和组织战略保持一致。
系统性原则
将资源管理纳入项目管理整体框架中，与其他管理过程相互协调、相互促进。

## Slide 9
在保障项目质量和进度的前提下，追求资源的经济性和成本效益。
经济性原则
根据项目实际情况和变化需求，灵活调整资源管理策略和措施。
灵活性原则
资源管理目标与原则

## Slide 10
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
02
资源计划编制

## Slide 11
分析项目范围和工作分解结构（WBS）
根据项目目标和任务，详细列出所需资源，如人力、物力、财力、时间等。
考虑项目风险和不确定性
识别可能影响资源需求的潜在风险和不确定性因素，如技术难题、市场变化等。
涉及干系人参与
与项目干系人沟通，了解他们对资源需求和期望的看法，确保资源计划满足项目目标。
识别项目资源需求

## Slide 12
分析资源差距
比较现有资源和项目需求的差距，确定需要获取或开发的额外资源。
考虑资源共享和替代方案
评估不同资源之间的可替代性和共享潜力，以优化资源配置和降低成本。
调查现有资源
了解组织内部和外部可用资源的数量、质量、技能和成本等信息。
评估资源可用性和成本

## Slide 13
制定资源获取计划
明确如何获取所需资源，包括采购、租赁、内部调配等方式，并制定相应的时间表和预算。
制定风险管理计划
针对可能出现的资源风险和问题，制定相应的应对措施和预案，以降低项目风险。
制定资源使用计划
规划资源的合理使用，包括资源的分配、调度、监控和调整等，以确保项目按计划进行。
制定资源需求清单
根据项目需求，制定详细的资源需求清单，包括资源类型、数量、质量、时间等要求。
制定资源计划

## Slide 14
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
03
资源采购与租赁

## Slide 15
了解市场
进行市场调研，收集供应商或出租方的信息，包括其信誉、经验、价格、质量等。
评估能力
对供应商或出租方的能力进行评估，包括其生产能力、技术水平、交货时间等。
选择策略
根据评估结果，选择合适的供应商或出租方，可以采用单一来源、多来源或竞争性谈判等方式。
选择合适供应商或出租方

## Slide 16
根据采购或租赁的性质和复杂程度，选择合适的合同类型，如固定价格合同、成本加酬金合同等。
合同类型
明确条款
风险管理
在合同中明确双方的权利和义务，包括价格、交货时间、质量标准、付款方式等。
在合同中考虑潜在的风险和应对措施，如违约责任、争议解决方式等。
03
02
01
签订合同并明确权责利

## Slide 17
监控进度
与供应商或出租方保持密切沟通，及时了解资源采购或租赁的进度情况。
催交与检验
对未按期交货的资源进行催交，并对到货的资源进行检验，确保其符合合同要求。
资源调配
根据项目需要，合理调配资源，确保资源的有效利用和项目的顺利进行。
确保资源按时到位
03
02
01

## Slide 18
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898042051004006042