# 前	言

监理工程师备考已经进入冲刺的关键时期，随着近年来考试难度的增加、考试题目的综合性增强，想要通  过考试，就需要对各个考试科目扎实锤炼基本功、稳步提高分数！

《强训知识点》针对还未经过系统的精讲课程学习或有一定基础的考生量身打造。通过记忆口诀或关键词  等，在短时间内帮助您梳理及记忆重要考点，精学细学，减轻学习压力，缩短学习时间，能快速熟悉知识点，  搭配快学突击营直播课程，稳固基础，对点拔高。

博观而约取，厚积而薄发。在学习的道路上从来都没有捷径，循序渐进才能攀登高峰。我们都是追梦人，  既然选择了远方，便只顾风雨兼程。祝优路所有学员励志笃行今日始，金榜题名会有时。

目	录

强训点 1：合理选择适合建设工程特点的合同计价方式	. - 1 -

强训点 2：合同担保—保证..........................................................................................................................................- 4 -

强训点 3：施工投标保证.............................................................................................................................................. - 6 -

强训点 4：建筑工程一切险（及第三者责任险）......................................................................................................- 7 -

强训点 5：工程勘察设计招标方式的分类............................................................................................................... - 10 -

强训点 6：工程勘察设计评标....................................................................................................................................- 12 -

强训点 7：工程施工招标程序....................................................................................................................................- 14 -

强训点 8：施工评标办法............................................................................................................................................- 17 -

强训点 9：材料设备采购招标特点........................................................................................................................... - 20 -

强训点 10：设备采购招标......................................................................................................................................... - 23 -

强训点 11：设备采购的评标..................................................................................................................................... - 24 -

强训点 12：建设工程合同的内容和合同当事人	.- 25 -

强训点 13：建设工程勘察合同履行管理................................................................................................................. - 26 -

强训点 14：工程设计合同订立和履行管理............................................................................................................. - 28 -

强训点 15：违约责任................................................................................................................................................. - 30 -

强训点 16：合同附件格式......................................................................................................................................... - 31 -

强训点 17：施工合同有关各方管理职责................................................................................................................. - 33 -

强训点 18：基准日期................................................................................................................................................. - 35 -

强训点 19：明确保险责任......................................................................................................................................... - 36 -

强训点 20：发包人与承包人的义务......................................................................................................................... - 38 -

强训点 21：工程款支付管理..................................................................................................................................... - 41 -

强训点 22：不可抗力................................................................................................................................................. - 44 -

强训点 23：承包人的索赔管理................................................................................................................................. - 45 -

强训点 24：竣工清场................................................................................................................................................. - 46 -

强训点 25：工程总承包合同特点	. - 46 -

强训点 26：工程总承包合同有关各方管理职责..................................................................................................... - 48 -

强训点 27：合同的索赔管理..................................................................................................................................... - 50 -

强训点 28：材料采购合同履行管理......................................................................................................................... - 51 -

强训点 29：设备采购合同履行管理......................................................................................................................... - 53 -

强训点 30：《施工合同条件》中各方责任和义务................................................................................................. - 55 -

强训点 31：FIDIC 设计采购施工（EPC)/交钥匙合同条件................................................................................... - 58 -

强训点 32：工程施工合同（ECC)的组成内容........................................................................................................ - 60 -

强训点 33：CM 合同模式..........................................................................................................................................- 62 -

# 强训点 1：合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

## 易混易错点：适用范围

关键词：风险承担、单价合同、总价合同

1、单价合同

- 概念：实际支付时用每项工作实际完成工程量乘以该项工作的单位价格计算出该项工作的应付工程款。

（发包人承担量的风险，承包人承担价的风险）。

- 适用：在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、  工程量清单尚未确定、工程内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标。

- 优点：投标人只需对所列工程内容报出价格，从而缩短招投标时间，利于尽早开工。

- 缺点：需要在施工过程中协调工作内容、测量核实完成的工程量；且实际应付工程款可能超过估算，  控制投资难度较大。

- 分类

## 固定单价

对承包商而言,存在较大的报价风险。一般适用于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。

## 可变单价

与固定单价合同相比，可变单价合同承包商承担价格变化的风险较小。 2、总价合同

  - 概念：指合同就约定的工程施工内容和要求，规定一个确定的总价作为业主支付给承包商的款额。

  - 分类

## 固定总价

①承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，因此承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见  因素做充分的估计。

②对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；业主承担的风险较小。

③适用：工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工  计划，施工期较短、价格波动不大的项目。

## 可调总价

市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而  言，突破合同既定价格的风险有所增大。

  - 固定总价和可调总价的适用年限

    - 施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合同，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；

    - 对建设周期一年半以上的，则应考虑施工期间市场价格等的变化，宜采用可调总价合同。

3、成本加酬金合同

- 概念：也称为成本补偿合同或成本加成合同。采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量 变化的风险基本都由业主承担。

- 适用：工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。

- 优点：可以简化招标、节省时间，不需等到设计图纸完成后才开始招标和施工，实现设计和施工工作 的搭接。

- 缺点：不利于业主的投资控制。

- 分类：1）成本加固定酬金合同、2）成本加固定百分比酬金合同、3）成本加可变酬金合同

# 强训点 2：合同担保—保证

## 考频：常考

关键词：保证人、保证合同

根据《民法典》担保物权分编和合同编，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。  1、保证的概念和方式

- 概念：保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责 任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。

- 方式：保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或 者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。（考察几率很大）

2、保证人的资格

具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。 以下组织不能作为保证人：（常考点）

- 企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保

证。

## 国家机关。

- 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

3、保证合同的内容

（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范  围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。

4、保证责任

保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。

- 保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的， 按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明的，保证人应当对全部债务承担责任。

- 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月。

# 强训点 3：施工投标保证

## 考频：单选多选，每年必考

关键词：没收投标保证金的情况、2%

投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得无正当理由不与招标人订立合同，  在签订合同时不得向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则， 招标人有权不予返还其递交的投标保证金。

招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投  标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的 2%。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。截止时间根据招  标项目的情况由招标文件规定。若由于评标时间过长，而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或者保  证书有效期。

招标人最迟应当在书面合同签订后  5  日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

下列任何情况发生时，投标保证金被没收：

一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正； 三是中标人根据规定未能提交履约保证金；

四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

# 强训点 4：建筑工程一切险（及第三者责任险）

## 考频：常考

关键词：建造过程中的自然灾害或意外事故

1、定义

建筑工程一切险是承包各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建  造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

2、责任范围

## 自然灾害

指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、 火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。

## 意外事故

指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。  3、除外责任

第一类	必然的、正常的损失

②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气  候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；

⑤维修保养或正常检修的费用；

## 第二类 责任事故（能够找到责任人的保险不赔）

①设计错误引起的损失和费用；

③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费

用；

④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；  第三类	保险范围外期限外的损失

⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；

⑦盘点时发现的短缺；

⑨除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产  的损失；

⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合  格或实际占有或使用或接受的部分。

第四类	已有其他保障

⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；

3、保险期限（以先发生者为准）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 期限开始 | ①自保险工程在工地动工 ②用于保险工程的材料、设备运抵工地之时 |
| 期限结束 | ①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格 ②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部过程之时 |
| 在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日 |  |

强训点 5：工程勘察设计招标方式的分类易混易错点：公开招标与邀请招标优缺点相反关键词：100 万元以上必须招标、3 个以上

1、公开招标和邀请招标

公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组  织投标。

邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请 3 个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。

招标公告或投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招  标文件的办法等。

2、公开招标

  - 优点：所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利 于实现充分竞争；

  - 缺点：招标人事先难以预计有哪些投标人，数量有多少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标 人所期待的投标人可能并未参加投标等。

3、邀请招标

- 优点：招标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任；投标人及投标人的数量事先可以确定；缩短了招投标周期；评标工作量小；

- 缺点：由于邀请参加投标的单位数量有限，一些符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列，而漏掉

更具优势的单位；不能充分体现公开竞争、机会均等的原则。

根据国家发展和改革委员会  2018  年发布的《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用

事业项目范围规定》，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的，必须进行招标。

根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；  但有下列情形之一的，可以邀请招标：

- 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；

- 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

# 强训点 6：工程勘察设计评标

## 关键词：2/3、单数、评审

（一）评标委员会的组成

1、由招标人代表和有关专家组成。

2、人数为 5 人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的 2/3。建筑工程设计方案评标

时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的  2/3。（常考）

3、应当按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审。

4、完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合  评价标准的投标人为中标候选人。

（二）评标程序及方法1、初步评审

在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。

- 形式评审：审查投标人名称是否与营业执照、资质证书一致；投标函及投标函附录是否有法人代表或 其委托代理人的签字或加盖单位章；投标文件格式是否符合规定；联合体投标人是否提交了联合体协议书、明  确了联合体牵头人和各方承担的连带责任；是否遵守了除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得  提交备选投标方案的规定。

- 资格评审：审查投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项 目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知

的规定。

- 响应性评审：审查投标报价；投标内容；勘察或设计服务期限；质量标准；投标有效期；投标保证金； 权利义务等是否符合投标人须知的规定；勘察纲要或设计方案是否符合发包人要求中的实质性要求和条件。

2、详细评审

投标人得分=A+B+C+D   应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人， 如综合评分相等，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果也相  等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

# 强训点 7：工程施工招标程序

## 记忆口诀：招投标合格

关键词：截止日期 15 日前、预审、后审

（一）标准施工招标文件组成及适用范围简明标准施工招标文件适用范围：

适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过  12  个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一

## 承包人承担的小型项目。

（二）施工招标准备

1、成立招标机构及备案

- 招标备案

招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工  期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。（考频  高）

2、编制招标文件

  - 招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量  清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。

（三）发售招标文件及组织现场踏勘1、组织现场踏勘

    - 按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人承担自己踏勘现场发生的费用。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招  标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在提交投标文件的截止时间至少 15  日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织踏勘现场的时间一般应在投标截止  时间 15 日前及投标预备会召开前。

2、投标预备会

投标预备会是招标人组织召开的，目的在于澄清招标文件中疑问，解答投标人对招标文件和勘察现场中所  提出的疑问或问题的会议。

组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间 15 日以前进行。

（四）资格审查方法

资格预审：多用于公开招标；在投标前审查 资格后审：多用于邀请招标；在开标后审查

（审查时间不同，审查内容一致）

# 强训点 8：施工评标办法

## 易混易错点：对性能有无要求 关键词：由低到高、初审、详审

常用的评标方法分为经评审的最低投标价法（以下简称最低评标价法）和综合评估法两种。 一、最低评标价法

最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项

目。

（一）评标方法

1、评审比较的原则

①最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法。

②评标委员会根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高  的顺序推荐中标候选人，或根据授权直接确定中标人，但低于其成本的除外。评标价相等时，投标报价低的优  先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、最低评标价法的基本步骤

①进行初步评审；②依据详细评审标准对通过初步审查的投标文件进行价格折算，确定其评审价格；③再  按照由低到高的顺序推荐 1~3 名中标候选人或根据授权直接确定中标人。

（二）评审标准 1、初步评审标准

- 形式评审标准：投标人的名称；投标函的签字盖章；投标文件的格式；联合体投标人；投标报价的唯 一性等。

- 资格评审标准：营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、 其他要求，联合体投标人等。

- 响应性评审标准：投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量 清单、技术标准和要求等。

- 施工组织设计和项目管理机构评审标准：施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系 与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人，其他主要成员、施工  设备、试验和检测仪器设备等。

2、详细评审标准和评审因素

详细评审标准和评审因素一般包括单价遗漏；付款条件等。

详细评审标准对评标办法规定的量化因素和量化标准是列举性的，并没有包括所有量化因素和标准，招标  人应根据项目具体特点和实际需要，进步删减、补充或细化。

（三）评标程序

投标文件的澄清和补正：

- 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、  说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，  直至满足评标委员会要求。

二、综合评估法（综合评分由高到低）

综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。

# 强训点 9：材料设备采购招标特点

## 易混易错点：三种采购招标的适用范围及优缺点 关键词：数额不大、零星、应急、大宗

（一）材料设备采购方式及其特点

建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方式。

## 询价方式

①适用：一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行

询价，还可以通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。

②优点：避免了招标采购的复杂性，工作量小、耗时短、交易成本低，也在一定程度上进行了供货商之间  的报价竞争。

③缺点：存在较大的主观性和随意性。

## 直接订购方式

①适用：多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原  供货商补订的采购。

②优点：达成交易快，有利于及早交货。

③缺点：采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

## 招标投标

①适用：是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式。

②优点：有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公平竞争。

③缺点：程序复杂、工作量大、周期长、适用于较为充分竞争的市场环境。

（二）材料设备采购招标内容特点 1、买卖合同（一手交钱一手交货）

## 采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备

  - 招标时一般侧重对投标人的商业信誉、报价和交货期限等方面的比较，较多考虑价格因素。  2、加工承揽合同（订购，不能一手交钱一手交货）

## 订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件

- 中标人承担的工作往往涵盖从生产、交货、安装到调试、保修的全过程，招标时要对投标人的商业信 誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装（或安装指导）、调试、保修及操作人员培训等各方面条件  进行全面比较，更多考虑性价比。

（三）材料设备采购批次标包划分特点 1、标包划分（尽量划分居中）

要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争。

①标包划分过大：中小供应厂商无法满足供应；②标包划分过小：缺乏对大型供应厂商的吸引力。

2、投标的基本单位是标包

每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或几个标包同时招标。

投标人可以投其中一个或其中的几个标包，但不能对一个标包的其中几项进行投标。

# 强训点 10：设备采购招标

## 关键词：服务、组装、试运行、一定期限

一、设备招标供货及服务要求

包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，一般包括：

- 实施或监督所供货物的现场组装和试运行；

- 提供货物组装和维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

- 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

# 强训点 11：设备采购的评标

## 关键词：燃料消耗费、备件及维修费用、寿命期残值

建设工程设备采购的评标也可采用综合评估法或评标价法。

（一）评标价法

1、最低评标价法：本章第二节建设工程材料采购招标中列举

## 2、以设备寿命周期成本为基础的评标价法

适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备  评审寿命期（短于实际寿命期），然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费  用，再减去寿命期末设备的残值。

注：计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。以贴现值计算的费用包括：①  估算寿命期内所需的燃料消耗费；②估算寿命期内所需备件及维修费用；③估算寿命期残值。

# 强训点 12：建设工程合同的内容和合同当事人

## 考频：常考

关键词：合法合规合理

（一）建设工程勘察合同当事人勘察人必须具备以下条件：

  - 依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包

人。

  - 建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的

经营范围内从事建设活动。

  - 建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务。

（二）订立建设工程勘察合同时应约定的内容 发包人应向勘察人提供的文件资料

- 本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；

- 工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；

- 工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；

- 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位 置分布图；

- 其他必要相关资料。

# 强训点 13：建设工程勘察合同履行管理

## 易混易错点：记住时间节点

关键词：14 天、代表、指派、通知、确认

（一）发包人管理1、发包人代表

①发包人应在合同签订后 14  天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/926130220242010032