    - 平安专项施工方案

    - 一、平安目标

本工程施工平安生产目标为：“五无一杜绝”，“一创建”。

“五无”即：无工伤死亡事故，无重大交通事故和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌事故，无中毒事故；

“一杜绝”即：杜绝重伤事故；

“一创建”即：创建平安文明工地；轻伤负伤频率限制在3‰以下。

## 二、 平安保障组织机构与人员配置

（1）平安保障组织结构

项目经理

副经理

技术负责人

质量平安部

计

划

合

约

部

预算财务部

物资设备部

综合办公室

各施工队

生产班组

专职平安员

工程技术  部

图2-1：平安保障组织机构图

2）平安管理人员配置

项目部设2名专职平安员负责日常平安生产管理工作，每施工班组设兼职平安员1名。

## 三、 平安保障体系

思想保证

（项目经理）

项目部季度平安教化

班组每周平安活动

组织保证

（公司)

公司安委会

项目部平安领导小组

公司安监处

项目部平安监督部

项目经理平安责任制

部门平安责任制

岗位平安责任制

资源保证

（专职平安工程师）

技术保证

(总 工)

国家、省部、地方平安生产法律法规

成都六建筑、平安生产规章制度

项目平安工作标准

应急避险平安技术措施

特殊工种、特种设备、关键工序平安操作规程

施工组织设计平安保证措施

分部、分项工程平安技术交底

施工现场平安警示标记

施工现场平安防护措施

P

平安QC小组

作业人员劳动爱护用品

支配

奖罚

检查

教化

C

A

D

制度保证

（项目经理）

平安保证体系

图3-1：平安保障体系框图

## 四、 项目部平安保障检查程序

平安检查程序见下图：

项目平安预控目标

工艺流程危急点分析

平安检查、验收

制定平安措施、操作规程

现场作业人员培训

发生工伤、机损等事故

总结、推广

合格？

平安技术交底

合格？

实施工艺流程、按章操作

N

N

Y

Y

图4-1：项目部平安保障检查框图

## 五、 平安管理支配措施

项目经理是本工程施工平安的主要第一责任人，专职平安员负责日常平安管理工作。平安生产的第一责任人，在布置、支配、组织检查、总结工作时，必需把平安工作放在首要位置。

建立完善的平安管理网络，项目经理部明确生产副经理主管平安生产工作，成立有关负责人参与的领导小组。负责探讨与决策有关平安方面的重大问题。下设专职平安员，负责工程开工前针对工程实际编制切实可行的平安措施支配，并限期实施。没有平安保障措施的项目，不准开工，直到订出平安检查措施为止。

每月召开一次平安领导小组会议，探讨确定平安生产的重大事项，每周进行一次平安检查，并随之召开一次各部门参与的平安会议，检查一周的平安工作。专职平安员每月向监理工程师提交一份工程平安报告。

完善并执行平安规章制度，其中包括：高空平安操作规程，机械平安操作规程，平安用电制度，防火平安制度，起重作业平安制度，特殊工种平安制度，事故报告制度等。

实行平安目标管理，层层分解落实平安指标，严格执行与经济挂钩奖惩制度，坚决实施平安推翻权制度。

成立一支随时听从专职平安员指挥的紧急救援队。开工前组织一次紧急救援演习，演习支配报监理工程师审查。

配齐必要的劳动防护用品，如平安帽、救生衣等。全部人员进入工地，必需按规定配戴平安防护用具。工地内醒目位置设立平安规定告示牌、平安宣扬标语。

## 六、建立平安生产责任制，健全平安生产管理制度

### 1 、项目平安生产责任制

（1）项目经理平安职责

a 对项目经理部的平安工作负干脆领导责任；

b 负责建立、健全平安管理机构，全力支持平安管理人员的工作，确保平安体系的正常运行。

c 每月主持召开一次平安生产工作会议，分析项目施工平安生产形势，解决平安生产存在的问题，支配下一步平安生产工作。

（2）项目副经理平安职责

a 帮助项目经理搞好项目经理部的平安工作；

b 负责分管部门和项目的平安规定和平安措施的落实。

（3）项目技术负责人平安职责

a 帮助项目经理搞好项目经理部的平安工作；

b 将平安生产与施工技术工作紧密结合起来，在施工技术方案和施工技术措施中充分考虑平安生产的须要，尽可能从施工技术方案和施工技术措施中消退平安隐患。

（4）生产平安部平安职责

a 在项目经理的领导下实施平安生产管理工作；

b 督促平安生产方针、目标、制度、操作规程的实行。

c 制定平安生产检查、奖惩管理方法。

d 参与审查、探讨施工组织设计、施工方案及新工艺的平安技术论证，把好平安技术措施关。

e 加强对全员的平安教化和培训，提高全员的平安意识，确保特殊工种持证上岗。

f 深化现场进行平安检查，制止违章作业，发觉事故隐患并督促

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/936230221201010055