华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

远程与继续教育学院

毕业论文

题目   房地产公司工程造价控制管理策略

毕业院校  华北水利水电大学

专    业      工程造价

姓    名      赵钰霖

学    号    41211220550

指导教师

2023年  2  月  3  日

独立完成与诚信声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下，独立工作所取得的成果并撰写完成的，郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中除已经标注引用的内容外，不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：           指导导师签名：

签字日期：                           签字日期：

毕业设计（论文）版权使用授权书

本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定。特授权华北水利水电大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）原件或复印件和电子文档（涉密的成果在解密后应遵守此规定）。

毕业设计（论文）作者签名：               导师签名：

签字日期：                               签字日期：

目  录

摘 要	I

ABSTRACT	I

第1章 绪论	2

1.1 选题的背景	2

1.2 研究意义	2

1.3 文献综述	3

第2章 房地产公司工程成本管理理论概述	4

2.1 房地产公司工程成本管理含义	4

2.1.1 房地产公司工程项目	4

2.1.2 成本管理	4

2.1.3 房地产公司工程项目成本管理	4

2.2 房地产公司工程成本管理的内容	4

2.2.1 房地产公司工程项目成本预测	5

2.2.2 房地产公司工程项目成本计划	5

2.2.3 房地产公司工程项目成本控制	5

2.2.4 房地产公司工程项目成本核算	5

2.2.5 房地产公司工程项目成本分析	5

2.2.6 房地产公司工程项目成本考核	6

2.3 建设工程项目成本管理原则	6

2.3.1 成本最低化原则	6

2.3.2 全面成本管理原则	6

2.3.3 成本责任制原则	6

第3章 项目成本控制的对象、内容及方法	7

3.1 项目成本控制的对象	7

3.2 施工项目的成本控制内容	7

3.2.1 施工前期的成本控制	8

3.2.2 施工期间的成本控制	8

3.3 项目成本控制的方法	10

第4章 我国房地产公司工程项目成本控制现状分析	11

4.1 我国房地产公司工程项目成本控制的现状	11

4.2 我国房地产公司工程成本控制存在问题的原因分析	12

4.2.1 尚未形成完善的责权利相结合的成本管理体系	12

4.2.2 缺乏全过程的成本控制	12

第5章 房地产公司工程成本管理中存在的问题分析	15

5.1 房地产公司工程成本管理中存在的问题	15

5.1.1 责权利相结合的成本管理体系不完善	15

5.1.2 成本管理意识不强	15

5.1.3 人员素质偏低，责任心不强	16

5.1.4 材料管理不严，浪费现象严重	16

5.2 房地产公司工程项目成本管理现存问题的成因分析	16

5.2.1 成本管控体制不健全	16

5.2.2 成本核算流于形式，指导意义不大	16

第6章 房地产公司工程成本管理的对策分析	18

6.1 改变落后的思想观念，确立全过程控制管理意识	18

6.2 优化房地产公司工程设计方案，以有效控制工程造价成本	18

6.3 着力提高工程造价人员的能力与素质	18

6.4 建立有效的工程成本管理控制体系	18

第7章 结论	20

参考文献	21

致  谢	23

房地产公司工程造价控制管理策略

# 摘 要

建设施工项目成本控制的最终目标就是以最低的成本投入获得最大的经济效益。项目成本控制是贯穿于建设项目招投标、设计和施工的全过程中，涉及到各个部门的人、财、物，稍有不慎，就可能失控，导致成本大大增加，利润降低。建设施工企业在运用项目成本控制的同时，要时刻关注项目成本控制工具的正确选择，在项目的招标、设计、施工、竣工这4个阶段中及时合理地运用项目成本控制这把利器，保证企业以最低的成本投入获得最大的利润收入。本文首先对国内外学者对成本管理和成本控制的相关研究进行回顾，总结了国内外的研究现状，然后对建设工程项目成本控制的相关理论进行阐述，然后分析了我国房地产公司工程项目成本控制存在的问题及原因，提出针对目前存在的问题的成本控制得优化对策。

关键词：房地产公司建筑工程；项目成本；成本管理

Real estate company project cost control and management strategy

# ABSTRACT

The ultimate goal of construction project cost control is to obtain the maximum economic benefits with the lowest cost input. Project cost control runs through the whole process of bidding, design and construction of construction projects, involving people, money and materials of various departments. If a little careless, it may be out of control, resulting in a greatly increase in cost and lower profit. Construction enterprises, while using project cost control, should always pay attention to the correct choice of project cost control tools, and timely and reasonably use the sharp tool of project cost control in the four stages of bidding, design, construction and completion of the project, so as to ensure that the enterprise can obtain the maximum profit income with the lowest cost input. This paper first to the cost management and cost control related research to review, summarizes the research situation at home and abroad, and then the construction project cost control related theory, and then analyzes the real estate company engineering project cost control problems and reasons, put forward the existing problems of cost control optimization countermeasures.

KEY WORDS:  Real estate company construction engineering; project cost; cost management

# 绪论

## 选题的背景

作为一个发达国家，现况是怎样在不影响经营规模、不增加工期、不降低品质的情形下，提升建筑工程造价，降低工程预算，提升经济效益，进一步加强工程项目全过程造价管理方法。项目风险管理是一次性的个人行为，其管理职能是工程项目，是当前急缺探索的难题之一。它重任伴随着工程项目的进行而完毕。施工过程中，能够降低工程预算。是否有经济收益是一个盈亏问题。并没有苹果乔布斯，风险较高。要确保项目的成本效益分析，成本管理不但关键，并且一定要做好。

成本管理是施工企业永久性的管理主题，都是新项目管理的本质具体内容，体现了施工企业项目风险管理的水准。成本指标是机构特别敏感和关键指标的，它在一定程度上取决于公司如何在有益位置存活，即便是在激烈的竞争销售市场环境里。自然，公司的生存与发展不单单是成本管理。事实上，市场竞争的实质其实就是成本费市场竞争所造成的。一个建筑工程公司想要在市场竞争中站稳脚跟，其核心文章内容便是能不能满足客户对高品质、短工期、成本低、更高效的要求。的双曲面正切值。因而，相对于建筑施工企业而言，市场竞争的关键在于操纵成本费用，制造出功能齐全、质优价廉的建筑产品。

## 研究意义

在中国，建设项目并没有规范化的管理模式，技术以及经济是分开的后才投资方法。但控制新项目投资的方法通常产生在建设中，建设项目初期通常忽视了控制成本费，这完全取决于部位。局限在施工阶段后，难以对工程造价开展高效管理。对施工全过程造价控制的探索能够为了解决以上问题给予具体协助。

文中的探索并对建筑施工企业能够更好地运用有限资源，提升网络资源利用率具有非常重要的作用。文中从建设项目的施工全过程下手，阐述了施工阶段的成本构成，阐述了成本费控制的重要阶段，并给出相对应解决措施。在工程项目成本控制方面，自主创新工程造价主导权的发展理念为行业持续发展作出了独特奉献。修建。针对企业而言，根据加强监管及项目控制，会获得经济收益。对工程企业在工程造价各阶段具体的基础理论与能力开展高效管理和控制具备指导作用，咨询业逐渐发展趋势全过程造价流程管理。与此同时，加速与惯例对接，科学研究工程造价控制方式，合理控制工程投资，完成建设项目投入的经济收益。

工程建筑做为建筑产品的基本单位，是建筑施工企业最基本的工程项目管理实体线，都是企业综合实力和核心竞争力的基本上反映。因而，承包公司把它施工转化成建设项目，并全面推行对建设项目的监管。因为新项目已经基本成形，企业已经有生产运营分配，包含项目风险管理。工程造价管理方法做为项目风险管理不可或缺的一部分，早已展现了工程造价的管理本质特征，极其重要，变成工程造价管理方法快速发展的重要标示和核心内容。

## 文献综述

项目成本管理是建筑企业成本费经济与管理主要内容。工程预算是和工程建筑相关的原材料费用，即人力费用、工程施工费用和工人所需要的间接性费用总和。承担成本控制就是指项目企业、分包方、施工人员与执行工作人员在项目建设中的职责。那这将抑止费用的出现。

海外对建筑工程造价和控制的探索发展比较早。美国在20个世纪50时代给出了网络计划技术性，海外许多国家都很重视项目成本管理，把它视作一项工程项目。美国有主要从事建筑工程造价与研究的中介机构，包含造价师研究会、日本建设协会工程造价方案联合会、英国造价师协会和荷兰CBC系统软件。此外，美国的工程承包公司有专门从事成本管理的职工和管理。

国内外的科研成果是实时控制、网络计划技术以及成本优化。现阶段，根据美国国防部长CSPEC的主动管理绩效分析方式普遍使用。备受称赞的英国项目管理高手FL Harrison则在经典著作《高端项目管理》中写到：“根据获胜规则的绩效分析为高管带来了剖析项目数据库的有效途径。激情还可以非常大。特别是和其它从业项目工作中团队对比。根据项目掌控的结构型方式，尤其是业绩考核精确测量，CSPEC是一种最佳成本费/进展智能管理系统方式。

改革创新开放至今，在我国根据参考国内外的成功经验，在项目管理层面获得了很大的提升，但是和西方国家对比，在很多行业仍差距很大。尽早弥补这一空缺及管理项目管理计划将重要工作与惯例结合起来。中国和一些西方国家在降低工程预算层面依然存在显著差别。

# 房地产公司工程成本管理理论概述

## 房地产公司工程成本管理含义

### 房地产公司工程项目

基本建设项目是一组可控的互相关联项目，它们开始日期和完毕日期达到特定合理合法核准的项目(建筑专业、房产公司工程项目、设备安装工程等)的竣工规定。).由方案、精确测量、设计方案、搜集、工程施工、融洽、成效确定、转交等活动构成具体的全过程。

### 成本管理

支出管理是财务会计生产运营体系中各种各样开支、成本剖析、成本管理决策、整个过程成本管理等一系列创新管理活动总称。成本管理一般包含成本预测分析、成本管理决策、成本方案、成本计算、整个过程成本管理、成本剖析、成本服务承诺等服务。

### 房地产公司工程项目成本管理

施工过程中的工程造价管理还可以在决策阶段、设计方案阶段、BD阶段、工程施工阶段、项目完工阶段对基本建设项目工程造价开展逻辑性调节，将项目投资控制在事先准许或预想的项目投资范围之内，充分保证目标实现和回报率、高收益的地位。项目成本管理都是基于全部组织任务和项目具体的要求。在项目执行过程中，对项目成本管理进行合理的机构、执行、操纵、追踪、剖析与评价，推动项目成本减少，是达到目标和获得较好经济收益的一个过程。运营活动与项目最主要的联系是搞好工程施工阶段的成本操纵，目的是为了降本增效。在我国一些承包公司在项目成本管理过程中遇到了许多问题。例如制度不健全，管理能力低，造成成本升高，运营效率不高。提升项目成本管理与控制是承包公司股权融资和核心竞争力的唯一挑选。

## 房地产公司工程成本管理的内容

建设工程单位在建设项目环节中，理应开展高效的成本管理方法活动，灵活运用各种各样成本管理文件，开展全面的成本预测分析、方案、控制、计算、分析与评价活动。在执行项目执行管理过程中，一切建设项目的具体开设成本都应该控制在设定的方案以内。

### 房地产公司工程项目成本预测

依据施工当场标准、预测方法与未来建筑工程造价水准，工程造价信息化能够摆脱工程造价管理的片面性，精确可能工程造价管理的项目发展趋势，预测分析建设项目的成本。成本低，依据项目业主要求，挑选经济发展科学合理的建设项目成本计划方案，达到政策方针标准和。

### 房地产公司工程项目成本计划

项目的成本计划是以货币形式展现的，其成本的标准是成本预测分析、各类工程项目成本的落实、成本降低率、成本的减少及其项目执行过程中所采取的控制对策。《指南》进一步降低项目基本建设成本、明确项目总体目标成本，及其建设项目成本管理方法负责制、建设项目成本整体规划、建设项目成本控制和计算等多个方面彰显了合理功效。

### 房地产公司工程项目成本控制

在某个的工程造价控制环节上，建设项目的工程造价控制根植于建设项目的全流程，也就是从招标投标环节到建设项目工程验收。从总体上，可分为事先控制、事中控制和过后控制。在施工环节中，应依据项目经理动态性控制对策，合理控制具体施工成本。在其中，工程项目调节、理赔等相关资料是物业管理公司工程预算成本控制过程的动态性材料，是控制物业管理公司工程预算的施工合同文件和工程施工计划方案。

### 房地产公司工程项目成本核算

计算。主要有两种阶段。一是搜集归纳项目基本建设有关成本，测算具体成本开支；次之，对各类贵重的物品采用实际适用方式，较为测算总成本与单位成本。做为成本预测分析，在成本方案、成本管理方法、成本剖析、成本明确等各类有关管理方法活动中，项目成本财务会计所提供的有关每一个项目成本的数据至关重要。成本计算对提升施工公司的经济收益，减少房地产开发商工程项目成本拥有非常重要的作用。

### 房地产公司工程项目成本分析

施工成本剖析是依据成本确立的条件，分析危害成本的各类因素，明确施工成本，从而减少增加量成本，完成适度误差和不好误差。改动的效果。项目开支剖析选用总体目标开支、预算支出、具体开支比照和开支账号信息，开展技术经济分析。

### 房地产公司工程项目成本考核

工程预算确认后，依据工程项目的相关规定，由建筑工程造价办公室负责人承担建筑工程造价。剖析较为项目具体成本和项目计划指标，审核评估项目成本方案具体实施情况和收益损害，并按相关程序流程给予奖罚。施工成本评价应该是成本实行具体过程的考量，更是对具体活动中成本指标总结归纳及评价。明确建设项目成本包含评价总体目标、组织协调、评价总体目标、评价机会、评价根据、评价指标值、评价时长、评价方式、评价考评、奖罚等。

## 建设工程项目成本管理原则

### 成本最低化原则

施工新项目成本的管理主要任务是由各种各样成本管理方案推动施工新项目成本的持续减少，从而达到尽量低总体目标成本规定。但执行降本现行政策时，需要注意降本的可能性和有效降本。另一方面，通过各种减少成本的可能性，让这种可能性变成现实。另一方面，我们要超越现实，造就最低开支，这能通过客观勤奋来达到，能够展开分析、评价和较为。

### 全面成本管理原则

全方位成本管理方法指的是对全部机构、全体员工和整个过程的监管，又称为的管理“三个了解”。一直以来，在施工工程项目的成本管理方面，出现“三轻三轻”问题，重视对具体成本的计算与分析，而忽略了对整个过程成本控制。注重对财会人员和财务的管理方法，注重对施工成本、搜集成本、生产加工成本和品质成本计算与分析，而忽略向社会公众的日常管理方法。因而，为了能持续减少施工工程项目的成本，务必执行成本管理方法。

### 成本责任制原则

推行职责分工成本效益管理，确保职责分工成本经济效益，项目建设成本应逐渐交替。项目管理部具体负责给予费用指标值，工作团队工作人员承担项目管理部的开支总体目标，保证水准确保和按时评定。支出法的关键在于明确职责，并和奖惩制度紧密结合，使各个部门、队组及个人都高度重视施工工程项目的成本。

# 项目成本控制的对象、内容及方法

## 项目成本控制的对象

(1)以建设项目的工程成本全过程为控制项目。依据详尽控制工程造价流程的必须，实际控制原材料包含：(a)对工程造价、工程造价、工程造价等多个方面预测分析，给予招投标管理决策建议；(b)在执行早期，自查并一同核查施工企业设计，并选取别的工程图纸(地质研究等资料。).制订详尽的开支计划，提早控制工程造价(c)在完工、派发、应用、质保期内，应控制工程验收完工及保修费用的一个过程。

(2)工程施工项目执行部、施工队伍和生产大队的支出管理具体内容。成本费控制具体的构成部分是日常费用和损害。这种费用和损害产生在不同单位、施工队伍和生产大队。因而，应先单位、施工队伍和多方做为成本费控制目标，使之接纳项目主管与企业相关部门具体指导、监管、定期检查点评。除此之外，执行部门、施工团队和项目营销团队也承担生成式。一定要注意，其实是对项目成本费最直观有效管理。

(3)接纳子项目做为项目成本控制的因素。子项目并作为项目成本管理要素，使成本控制更为靠谱、精确、好用。一般情况下，项目应依据子项目的具体总数，明确房屋建筑，包含施工预算市场份额、项目的管理技术质量、技术性统筹安排和人工费用、原材料机械花费、项目品质和维护计划时应增大的价格数量。费用预算子项目用以人力成本。现阶段，很多设计与基本建设项目已经同步进行。项目开工前，不可以一次性归纳全部项目的施工预算，但能根据实际情况对施工预算开展分类。总体来说，不论是完备的施工预算或是进展施工预算全是控制工程造价的。

(4)接纳对外经济贸易协议书做为成本费控制难题。在新时代市场经济下，基本建设项目的对外经济贸易公司需要以经济发展协议书为桥梁，确立彼此之间的权利与义务。在签订以上经济发展协议书时，务必重视的是，除开公司规定的时间也、规范、清算程序流程、标准(如奖励金、承担合同违约金)外，预算金额、价格、协议书额度也要控制在预算收入以内。要不是因为合同总金额超出预算收益，就证明开支降低了，不然就是盈利。

## 施工项目的成本控制内容

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/945332021331011114