人员，必须按规定定期进行复审，超过期限不复审的，不得继续独立作业。特种作业操作资格争得有效期为6年，

；7．焊接作业等动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，电焊机外壳、焊钳与把线必须接零接地

38℃以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火。仓库间电灯要求吸顶，离地不得少于2.4m，电线敷设

队员们深刻认识到消防工作的重要性，针对工程实际情况，结合工程进度明确防火重点部位，掌握消防器材的操作

建筑施工安全方案

吉林建筑大学

建筑安全课程设计

设计题目

姓 名

学 号

班 级

专 业

学 院

指导 教师

建筑施工安全施工组织设计

201313

安全 131

安全工程

市政与环境工程学院

刘辉

0

吊扣、吊销其操作证。1造成严重事故的，给予一定的经济处罚或行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。3

核成绩合格。从事特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行安全教育和培训和安全技术培训。特种作业人员经安

作由炊事班长全面负责，经常对炊事人员进行防火安全教育，提高灭火技术，增强防火意识。炊事人员在作业时严

负责人应全面负责其工区的防火安全工作，专职安全员应积极督促施工现场的消防管理和检查工作。施工现场都要

建筑施工安全方案

指导教师评语：

指导教师：

2016 年 12 月 23 日

1

规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置，实施现场安全生产持续有效地的得到控制。8建

用设备。（6）新购或改装的大型施工设备应有公司设备科验收合格后方可投入运作，现场使用的机械设备都必须

过1200m2，应备有专供消防用的积水桶（池）、黄砂池等设施，上述设施周围不得堆放物品。（3）临时木

作。2）、具体要求：凿除浮浆部分到露见大石子，清除碎屑，用水冲洗干净。需把松动砼石子等清理完毕，深度

建筑施工安全方案

前言

施工现场临时用电贯穿整个工程建设的全过程,一个科学、安全的施工现场 临时用电系统可以有效地保证建设工程的顺利进行。 临时用电的安装、 维护、 使用的 安全技术管理要求极高,稍有不慎,极易造成恶性事故,危害人的生命安全,给工程建设 造成巨大损失。 施工企业应当制定并健全安全用电技术措施。在施工前， 施工单位应 编制施工组织设计， 其中应包括施工现场临时用电方案。临时用电方案不仅关系到用 电人员的人身安全， 同时也关系到施工进度以及工程质量。在防护上、 技术上和管理 上采取的为了实现安全生产的措施叫做安全技术措施。安全技术措施不能随意、简单、 应付了事，要有针对性，针对施工现场环境、工程特点、劳动组织、施工方法、作业 方法、使用的机械、变配电设施、动力设备、架设工具以及各项安全防护设施等制定 的确保安全施工的技术和管理措施。

本设计针对施工现场临时用电， 用电安全是安全管理的重要内容，对于施工 中正常用电过程,在施工组织设计和施工管理方案中均有体现,安全管理和防范措施也 相对健全但是对于施工现场临时发生的用电现象,考虑到其突然性,在安全管理中容易 被忽视,较易留下安全隐患,危害施工安全。 因此,我们应对施工现场临时用电安全引起 足够的重视应从施工现场临时用电存在的安全隐患出发,加大施工现场临时用电安全 检查力度,制定施工现场临时用电安全应急预案,提高用电安全,保证施工现场临时用 电满足安全要求。

0

除顶板时，应设临时支撑，确保安全施工。（3）在高处拆除时要有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工

做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋按规定码放，不得到处乱放。宿舍内保持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的

38℃以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火。仓库间电灯要求吸顶，离地不得少于2.4m，电线敷设

)负责工程科研项目的管理，推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料。3.4.6物资设备部(1)按照项目

建筑施工安全方案

目录

建筑安全课程设计 ....................................................................................................... 0

第 1 章  工程概况....................................................................................................... 0

1.1  工程建筑设计概况...................................................................................... 0

1.2  工程结构设计概况...................................................................................... 2

1.3  安装概况...................................................................................................... 3

1.4  工程特点...................................................................................................... 3

第 2 章  依据....................................................................................................... 5

第 3 章  安全施工部署............................................................................................... 6

3.1  安全管理与保证体系.................................................................................. 6

3.2  安全管理组织结构...................................................................................... 7

3.2.1  项目组织结构的设置....................................................................... 7

3.2.2  安全管理机构的设置....................................................................... 7

3.3  项目目标...................................................................................................... 8

3.3.1  质量目标........................................................................................... 8

3.3.2  文明施工及创优目标....................................................................... 8

3.3.3  安全教育目标................................................................................... 8

3.4  安全生产责任制.......................................................................................... 8

3.4.1  项目经理........................................................................................... 8

3.4.2  安全经理........................................................................................... 9

3.4.3  项目总工程师................................................................................... 9

3.4.4  安质环保部..................................................................................... 10

3.4.5  工程技术部..................................................................................... 10

3.4.6  物资设备部..................................................................................... 11

3.4.7  计划合同部..................................................................................... 12

3.4.8  工班负责人..................................................................................... 12

3.5  安全生产教育培训制度............................................................................ 13

0

8.1.7义务消防队训练计划为了保证工程项目顺利实施，保护国家财产及职工生命安全，工程项目部成立一支

险源辨识的理论方法主要有系统危险分析、危险评价等方法与技术。4.1危险源的辨识从危险源本身特性，安全

领导指示，在指挥长的领导下，负责本项目的安全管理和环境保护工作，监督、检查项目部开展安全环保工作。(

相关主管部门汇报，包括企业主管部门和企业所在地建设主管部门、安全监督部门、劳动部门、公安部门、人民检

建筑施工安全方案

3.6  3.7  3.8  3.9  3.10

3.11 3.12

3.13

第 4 章 4.1 4.2 4.3

第 5 章 5.1 5.2 5.3

第 6 章 6.1 6.2 6.3

6.4

特种作业持证上岗制度............................................................................ 13

专项施工方案专家论证制度.................................................................... 15

建筑机械安全使用制度............................................................................ 15

危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度........................................ 16

施工现场消防安全责任制度.................................................................. 18

3.10.1  防火制度....................................................................................... 18

3.10.2  消防器材配置............................................................................... 18

3.10.3  防火要求....................................................................................... 18

安全事故报告制度.................................................................................. 19

安全生产事故应急救援制度.................................................................. 20

意外伤害保险制度.................................................................................. 20

危险源的辨识与分类................................................................................. 22

危险源的辨识............................................................................................ 22

危险源评价................................................................................................ 23

重大危险源清单........................................................................................ 26

分部分项的安全施工重点......................................................................... 36

基坑支护.................................................................................................... 36

模板工程.................................................................................................... 36

混凝土工程................................................................................................ 37

5.4  脚手架工程........................................................................................ 39

5.5  屋面工程............................................................................................ 39

5.6  保温与节能工程................................................................................ 40

5.7  雨季施工安全措施............................................................................ 40

施工现场管理与文明施工......................................................................... 42

施工现场平面布置.................................................................................... 42

场地............................................................................................................ 43

道路............................................................................................................ 44

临时设施.................................................................................................... 44

1

）具有初中以上文化程度和安全、技术知识及实践经验；（5）按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考

督促并参与安全设施、施工用电、施工机械、环境保护措施的检查验收。(4)组织开展安全环保月度检查考评工

水等级为一级，其做法为：地下室钢筋混凝土底板下100mm厚素地下外墙外侧防水采用三度2mm厚高分子防

者，除必须受到经济处罚外，视责任轻重还要对其处以警告、严重警告、记大过、开除留用、撤除等行政处分，情

建筑施工安全方案

6.5 6.6

6.7

6.8

第 7 章 7.1 7.2 7.3

第 8 章 8.1

施工现场卫生与防疫................................................................................ 45

五牌一图.................................................................................................... 45

6.6.1  工程概况牌..................................................................................... 45

6.6.2  安全生产牌..................................................................................... 46

6.6.3  消防保卫牌..................................................................................... 47

6.6.4  文明施工牌..................................................................................... 47

6.6.5  环境保护牌..................................................................................... 47

材料堆放.................................................................................................... 48

6.7.1  材料管理划分................................................................................. 48

6.7.2  管理制度......................................................................................... 48

警示牌布置与悬挂.................................................................................... 49

文明施工组织设计..................................................................................... 52

确定目标.................................................................................................... 52

组织落实.................................................................................................... 52

文明施工管理基本措施要求.................................................................... 52

7.3.1  场容场地面貌................................................................................. 52

7.3.2  环境保护......................................................................................... 52

7.3.3  生活卫生......................................................................................... 53

7.3.4  文明建设......................................................................................... 53

7.3.5  文明施工的管理措施..................................................................... 54

7.3.6  生活区卫生管理............................................................................. 55

7.3.7  食堂卫生管理................................................................................. 55

7.3.8  文明守则......................................................................................... 55

7.3.9  安全文明宣传教育制度................................................................. 56

安全管理及保证措施................................................................................. 56

安全、消防保证措施................................................................................ 56

8.1.1  消防安全工作领导小组主要职责................................................. 56

8.1.2  施工现场防火责任制度................................................................. 57

2

同时，必须签定安全责任合同，对自己所管辖的民工生命安全负责，如发生伤亡事故，一切责任和经济损失，均由

缝、预埋管或预埋钢筋根部等突出部位，人工用塑料抹子收面（拉细毛）两次，收面均不允许浇水。（2）、底板

00%。3.4安全生产责任制为认真贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策、法律法规及企业的规章制度

得低于2.5m，通道宽度不得小于1m，应有高于地面300mm的床铺，每人床铺占用面积不小于2，床铺被

建筑施工安全方案

8.1.3  材料仓库防火责任制度................................................................. 58

8.1.4  特殊部位防火责任制度................................................................. 58

8.1.5  食堂间防火责任制度..................................................................... 59

8.1.6  消防器材安全管理制度................................................................. 59

8.1.7  义务消防队训练计划..................................................................... 59

8.2  现场安全工作规定............................................................................ 60

8.3  现场防火须知.................................................................................... 61

参考文献 ..................................................................................................................... 63

3

等）必须按国家和省、市安全生产监察局的要求培训和考试，取得省、市安全生产监察局颁发的种作业人员安全操

工间、油漆间和木、机具间等每25m2配备一只种类合适的灭火器，油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适

关安全生产的法律法规的，在特种作业操作资格证的有效期满时，经原发证部门或者异地相关部门同意，不再复审

火器。8.1.4特殊部位防火责任制度不准在高压架空线下面搭设临时焊、割作业场，不得堆放建筑物或可燃品

层  上

XX市商务文化中心

行 政

办公

业 务

用房

建筑面积

地上面积

地下面积

层  地

数上    0

地

高房

下

1

1

建 筑 面     36015 m2

积 配

积 用

地 上 面     20928 m2

地 下 面      15087 m2

3.2m

数

楼     23

地

主    4

裙    2

3.7m

房

地

花岗石、防滑地砖、耐磨漆地面、水泥楼地面、抛光地砖、复合木地板等

乳胶漆、彩釉面砖等；

顶棚有乳胶漆、铝合金方板和穿孔板、石膏板吊顶等

混凝土垫层上刷三度 2mm 厚高分子防水涂料， 30mm 厚海泡石保温砂浆,地下室

建筑施工安全方案

第 1 章  工程概况

1.1  工程建筑设计概况

工程建设概况如表 1-1

表 1-1 建筑设计概况一览表

工 程

名称

102249 m2

83244  m2

套

19005  m2

积

5

楼

楼

高1     .85m

下

楼 地

面

墙面

顶棚

地下室防水等级为一级， 其做法为：地下室钢筋混凝土底板下 100mm 厚素

地下

外墙外侧防水采用三度 2mm 厚高分子防水涂料，贴 2 ×2 麻布片，外粉 20 厚 1 ∶

2 水泥砂浆，分层抹平

0

距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m，使

告企业负责人。2)企业负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告企业主管部门和企业所在地

得低于2.5m，通道宽度不得小于1m，应有高于地面300mm的床铺，每人床铺占用面积不小于2，床铺被

司标志，围墙用正楷书写安民告示“合肥光大建筑在此施工，多有打扰，尽请谅解”，大门口道路、砂、石堆场用

建筑施工安全方案

屋面      屋面防水等级二级，采用高分子防水卷材，防水层耐用年限 15 年

其 他 需

说明的事项

1

品损失者，由肇事者承担责任，赔偿全部经济损失。1民工入场时必须进行三级安全教育（公司、工地、班组），

安全教育，对事故进行分析，采取相应的技术整改措施。(6)对本工程所有特种作业人员以及中、小型机械操作

组织结构的设置应是项目部管理，具体设置如下图：安全管理机构是由项目经理负责管理，详细设置如下图所示：

24026建筑施工安全方案要求。（防护缺陷）周边防护设施高处低于作业面。（防护缺陷）未按规定设置安全

务    政    公    务    房

套 房

强 度

基

基

础

建筑施工安全方案

1.2  工程结构设计概况

表 1-2 结构概况一览表

墙

商

行 基

办

业 础

用

强 度

配

用

基础外

| A 区 类 地型 型 号 静 基载实验 | 预 应 力 混凝 土桩 PC-AB-6 00(100)-32 PC-AB-6 00(110)-35 | B 区 类 型 型 号 静 载实验 桩 数 量 结 构 C15 | C 区 预 应 力 类 混凝 土桩 型 PC-AB-6 型 00(110)-31 号 PC-AB-6 静 00(110)-34 载 试 验 桩 240 数 根 量 框 架 结 结 构 构 AB 区二层以上结 构 C区六层以下结构 C区七层以上结构 桁 | 钻孔灌注桩 PC-AB-600(1 10)-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 647 根 框架剪力结 构 C30 C35 C30 C40 |
| 桩 数 240 根 量 结 构 砼 基础垫层 过梁构造柱梁结 构 承台地梁底板 AB 区一层以下结 |  |  |  |  |
|  |  | C20 C30 C35 |  |  |

| 构 桩 地类型 型 号 结 构 砼 基础垫层 | 架 | 351 根 250 根 4 根 3 根 |
| --- | --- | --- |
|  | PC-AB-500(100)-32 PC-AB-600(110)-35 数 实验桩 PC-AB-500(100)-35 量 实验桩 PC-AB-600(110)-35 钢筋混凝土框架结构 |  |
|  |  | C30 C25 |
|  | C15 标高 14.05m 以下构 |  |
| 件 过梁构造柱圈梁 C25 标高 14.05m 以上构 件 采用 MU15 蒸压灰砂砖， M10 水泥砂浆砌筑 |  |  |

2

无护手安全装置或装置不可靠（防护缺陷）木工圆盘踞未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置（防护缺陷

雨雪天气时，应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。（9）夜间不宜进

建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告。2)事故发生地的市、县级建设行政主管部门接到报

防器材配置（1）临时搭设的建筑物区域内，每100m2配备2只10L灭火器。（2）大型临时设施总面积超

建筑施工安全方案

| 主体外 墙 工程内 隔墙 钢筋 | 采用 KP1型 MU7.5 烧结页岩多空砖， M5 混合砂浆砌筑 采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块， M5 专用粘结砂浆砌筑 HPB235、 HRB335、 HRB400 |
| --- | --- |

1.3  安装概况

本工程给排水工程有生活给水系统、生活污水系统、废水系统、雨水系统、消火 栓给水系统、 自动喷水灭火系统。 通风空调工程有空调系统、 通风系统、 防排烟系统、 锅炉房烟气系统、 天然气供应系统。 电气工程有电力配电系统、 照明系统、 动力系统、 建筑防雷接地和安全、 火灾自动报警和消防联动系统、 综合布线系统、 有线电视系统、 广播系统、安全技术防范系统等。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感 应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结，接地电阻不大于 1 欧姆。

1.4  工程特点

该工程为商务文化中心， 建成后必然成为××市的标志性建筑之一； 工程总建筑 面积约 14 万平方米，工程体量大； 工程有土建、 强弱电、水卫、消防、外装饰、二 次装修等， 施工专业班组多，总承包管理的难度大；招标文件要求确保省优工程 “黄 山杯” ，质量目标高； 工程建设规模大， 而且桩基工程量大， 试桩周期长，要求总工 期不得超过 550 日历天， 工程的工期紧； 行政办公业务用房总长 258.2 米，宽达 92.13 米，分 A、 B、C 三个区，配套用房工程总长 134.35 米，宽达 142.2 米，分 A、 B、C 三个区，工程占地面积大， 施工平面管理难度大， 但是便于组织水平流水和立体交叉 作业，有利于加快施工进度；根据工程地质勘察报告的介绍，施工场地地势低洼，易 发生内涝，地下室施工要考虑抗浮，工程的占地面积又大， 施工期间雨水的排放是管 理的重点之一； 由于工程超长超宽，基础以及上部结构的后浇带多， 给施工管理带来 一定的难度； 商务文化中心行政办公业务用房预应力混凝土管桩共计 480 根，钻孔灌 注桩共计 647 根，配套用房工程预应力混凝土管桩共计 601 根，桩基工程量大， 施工 周期长 ，确保桩基施工质量是管理的重点之一；行政办公业务用房 C 区在标高

3

证状态进行记录及标识。(2)对施工现场实际或潜在的事故隐患进行分析，并按“四不放过”的原则实施纠正和

安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准。(6)组织有关人员对安全材料设备及设施的检验和

；7．焊接作业等动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，电焊机外壳、焊钳与把线必须接零接地

雨雪天气时，应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。（9）夜间不宜进

建筑施工安全方案

37.450 ～ 41.400 米有两榀 HJ-  HJ-2桁架，该桁架高 7.75 米，长 26.6 米，确保该桁 架的施工质量和安全是施工管理的又一重点内容。

4

交通疏导。场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿设

事故和材料损失者，由肇事者负责赔偿。60建筑施工安全方案现场的所有电线都必须架空设置，不准落地、不准

导小组组长，专门负责安全文明施工标准化管理。并落实公司文明施工的具体要求，随时邀请公司和相关领导部门

道等须加防滑条。7.吊架、挂架、插中架在五级风和大雨天禁止作业，风雨后经检查无误后方可使用。41建筑

建筑施工安全方案

第 2 章  依据

主要法规、规范、标准如表 2-1、表 2-2

表 2-1 主要规范、标准一览表

| 类 别 国 家 行 业 地 方 企 业 | 称 建筑施工现场用电安全规范 钢管脚手架扣件 GB/T19001-2000质量管理体系 GB/T28001-2000职业健康安全管理体系 建筑机械使用安全技术规程 建筑施工安全检查标准 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工安全检查评分标准 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑施工模板安全技术规范 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 编 号 GB50194-93 GB15831 JGJ33-2012 JGJ59-2011 JGJ46-2005 JGJ59-99 JGJ130-2011 JGJ80-91 JGJ162-2008 建质[2009]87 号 财企[2012]16 号 |
| --- | --- | --- |

名

表 2-2 主要法规一览表

| 类 别 国 | 文 号 46 号主席令 6 号主席令 |
| --- | --- |

《中华人民共和国建筑法》（节选）

《中华人民共和国消防法》

称

名

5

平整夯实，无排水措施（违章作业/管理缺陷）脚手架底部未按规定垫木和加扫地杆（防护缺陷）脚手架底部垫木

负责人应全面负责其工区的防火安全工作，专职安全员应积极督促施工现场的消防管理和检查工作。施工现场都要

作由炊事班长全面负责，经常对炊事人员进行防火安全教育，提高灭火技术，增强防火意识。炊事人员在作业时严

娱乐活动，丰富员工工地生活。6.1施工现场平面布置根据建设单位对施工场地总体布置的要求，结合现场的实

建筑施工安全方案

| 家 中华人民共和国《安全生产法》 中华人民共和国《劳动法》（节选） 中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》 中华人民共和国《国务院关于特大安全事故行 政责任追究的规定》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《工程建设标准强制性条文》 | 70 号主席令 28 号主席令 国务院 393 号令 国务院 302 号令 国务院 493 号令 建设部 81 号令 |
| --- | --- |

第 3 章  安全施工部署

3.1  安全管理与保证体系

（ 1 ）公司经理负第一责任，主管生产的公司副经理负领导责任，工程项目经 理是项目安全生产负责人， 施工员对安全生产负直接责任， 安全员对安全生产及施工 员督促检查责任。建立安全保证体系，强化安全监督机制的落实。

（2 ）公司与项目、项目与各种班组签订经济承包合同必须有安全承包条款， 安全承包条款必须与奖金、工资含量挂钩。

（3 ）项目经理部认真执行劳动保证方针、政策、法规、法令、规章制度及企 业的决策等，对新进场工人进行安全教育，对特殊工种作业人员按规定选送去培训， 坚持有证操作的规定， 有权拒绝上级不符合安全的指令和意见，发生事故后应立即采 取措施，及时向企业领导、主管部门报告， 并进行伤亡事故调查取证， 坚持“四不放 过”原则，拟定整改措施，督促贯彻执行。

（4 ）项目经理部人员参与安全施工方案的编制。 贯彻计划实施，制定单位工  程技术安全措施， 组织各班组做好安全检查工作，及时整改安全隐患，写好安全日记， 负责当月的安全伤亡事故分析，并上报给分公司。

（5 ）安全事故责任者，除必须受到经济处罚外，视责任轻重还要对其处以警 告、 严重警告、 记大过、开除留用、撤除等行政处分，情节特别严重的送司法机关处

理。

6

配套用房工程预应力混凝土管桩共计601根，桩基工程量大，施工周期长，确保桩基施工质量是管理的重点之一

相关主管部门汇报，包括企业主管部门和企业所在地建设主管部门、安全监督部门、劳动部门、公安部门、人民检

；行政办公业务用房C区在标高3建筑施工安全方案37.450～41.400米有两榀HJ-HJ-2桁架，

对进入仓库的易燃易爆物品要按类存放，并挂好警示牌和灭火器。经常注意季节性变化情况，高温期间如气温超过

分

建筑施工安全方案

3.2  安全管理组织结构

3.2.1 项目组织结构的设置

项目组织结构的设置应是项目部管理，具体设置如下图：

物资部

工程部

项 目

机电部

商务

技术质量

3.2.2 安全管理机构的设置

项 目 总

项 目

项目

安全管理机构是由项目经理负责管理，详细设置如下图所示：

项目

项 目 生 产

工       机      技      物

程       电      术      资

部       部      质      部

量

部

长

包 安  全  员

目 安  全  员

项 目 总

安全

项

部

安

全

7

，特种作业资格证的有效期延长2年。1特种作业人员所在单位加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、1

18842222311311329建筑施工安全方案土电保护装置。一闸多用，未做到一机一闸一保护。非专

生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营产品。盛放酱油、盐等副食调料应放在容器内。配备检查健康的

戴好工作衣帽。持证上岗，生活垃圾及时清运。宿舍符合坚固、防潮、通风的要求，不得安排职工睡地面或在建筑

建筑施工安全方案

3.3  项目目标

3.3.1 质量目标

按照建设部 JGJ59-99 “建筑施工安全检查标准”的要求，达到合格标准；

杜绝重大伤亡事故、重大机械事故、重大火灾及交通、中毒事故，年负伤频率在 3‰以下；

确保包括分包职工在内的职工死亡率和重伤率为 0。

3.3.2 文明施工及创优目标

上级各种安全检查合格率 100%，每次检查排名靠前。

3.3.3 安全教育目标

实行实名制，工人教育率 100%，特种作业人员持证率 100%。

3.4  安全生产责任制

为认真贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策、法律法规及企业的规 章制度，明确和落实项目各个部门的安全责任和指标，实现本工程安全管理总体目标， 项目经理部特与其签订此安全生产责任书，要求项目各个部门必须认真地按照本岗位 安全生产责任制履行安全职责， 确保在岗期间安全无事故， 否则将根据本安全生产责 任书追究相关责任。

3.4.1 项目经理

(1)履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保工程项目安全施工， 对工程 项目的安全全面负责， 是工程项目安全生产第一负责人。

(2)参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证 计划。

(3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织 设计中的安全技术措施和资源的配置，实施现场安全生产持续有效地的得到控制。

8

能部门，承担公司自营项目及外包项目协议约定由公司承担的项目施工人员意外险的办理工作。第四条项目施工人

责对现场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患。(5)对采购的脚手架、安全带、安全网等安全设施和配件应

褥干净整洁，生活用品摆放整齐，室内保持通风。5.生活区必须有盥洗设施和洗浴间。应设阅览室、娱乐场所。

扰。47建筑施工安全方案二、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。三、定期进行环

建筑施工安全方案

(4)支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作。

(5)协调安保体系中的重大问题，组织召开安全工作会议，控制事故隐患。

(6)适时组织对项目经理部的安全体系的评审和协调工作。

3.4.2 安全经理

(1)定期组织有关人员进行安全检查和检验工作，并督促有关部门对检查、检验和 验证状态进行记录及标识。

(2)对施工现场实际或潜在的事故隐患进行分析，并按“四不放过”的原则实施纠 正和预防措施。

(3)组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促。

(4)处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过” 原则，并采取有效整改措施，防止再发生。

(5)负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准。

(6)组织有关人员对安全材料设备及设施的检验和标识工作，并督促有关人员做好 相应的安全资料的收集和记录。

(7)工程项目开工前负责组织编制项目安全教育培训计划。

(8)定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习，督促安全部门做 好对劳务人员的安全教育和现场的安全生产教育工作。

(9)根据施组方案和文明工地规划， 落实有关文明施工和治安保卫等具体措施，组 织召开各种文明施工会议，协调社区共建文明工地，并督促有关人员做好资料及记录 工作。

3.4.3 项目总工程师

(1)领导开展本项目生产经营中的安全生产技术工作。

(2)审定危险部位和过程， 对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术讨论， 确保安全生产处于受控状态。

(3)负责审批施工方案、技术方案中的安全技术措施， 做出针对本工程项目的特殊

性而需补充的安全操作规程。

9

；各种生产设施便于工人的生产、生活的需要，且满足安全防火、劳动保护的要求。（5）符合总体施环境的工要

防部门参与联谊活动，观察消防队员消防演练。定期举办义务消防队员消防操作技能训练，做到“防消结合”。根

吊扣、吊销其操作证。1造成严重事故的，给予一定的经济处罚或行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。3

电位联结，接地电阻不大于1欧姆。1.4工程特点该工程为商务文化中心，建成后必然成为××市的标志性建筑

建筑施工安全方案

(4)选择或审定施工各阶段具有针对性的安全技术交底文本。

(5)对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，督促落实改进措施，消除现场 施工隐患。

3.4.4 安质环保部

(1)贯彻党和国家有关方针、政策和法律法规，执行有关决定和上级领导指示，在 指挥长的领导下，负责本项目的安全管理和环境保护工作，监督、检查项目部开展安 全环保工作。

(2)负责制定项目部安全保证和环境保护计划、安全生产应急救援预案和安全管理 规章制度。督促项目部贯彻执行安环保证计划中的各项安全和环保技术措施；督促落 实安全生产责任制，确保安全环境保证计划正常运转。

(3)督促并参与安全设施、施工用电、施工机械、环境保护措施的检查验收。

(4)组织开展安全环保月度检查考评工作，协助上级部门的安全检查，并如实汇报 工程项目的安全状况。

(5)参加伤亡事故调查分析工作， 提出处理意见。

(6)督促、检查各项目部编制安全生产与环境保护管理规章制度、安全技术措施、 安全技术操作规程，并检查执行情况。

(7)督促、检查施工现场安全设施、安全技术措施、作业环境及安全操作的实施。

(9)负责与外部单位的安全监督、 维护的协调工作。

(10)组织安全演习，负责项目部之间的安全协作工作。

(11)掌握安全动态，发现事故隐患应督促项目部及时采取有效的整改措施。

(12)督促项目部对进入施工现场使用的各种安全防护用品及机械设备进行检查、验 收工作。

(13)对上级部门及业主、监理咨询单位提出的安全环保方面的问题负责督促落实并 按时对文件进行回复。

3.4.5 工程技术部

(1)在项目经理、 总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。

10

程项目、企业名称；②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；③事故发生原因的初步判断；

总工程师(1)领导开展本项目生产经营中的安全生产技术工作。(2)审定危险部位和过程，对风险较大和专业

，必须按照要求对劳务水平进行评价考核，并做好记录。(2)根据纠正与预防措施计划书，下达计划。3.4.

.12安全生产事故应急救援制度应急报警由应急上报、内部应急报警、外部应急报警和上级汇报四部分组成。其

建筑施工安全方案

(2)编制施工组织设计；对安全难度系数大的施工操作方案，进行优化，并制定合 理的施工方案。

(3)参与安全保证计划的编制工作，并参与内部评审；上级审核通过后督促实施。

(4)确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目在总工程师的领导下 组织安全技术讨论，确保安全生产处于受控状态。

(5)编制针对本工程项目的特殊性而需补充的安全操作规程。

(6)制定施工各阶段具有针对性的安全技术交底文本。

(7)负责本部门的安全体系要素的监控工作，制定安全隐患的整改措施，并监督整 改措施的实施。

(8)负责组织实施性施工组织设计和重大施工方案、工艺的编制和报批，负责组织 技术交底、图纸汇审及设计变更工作。

(9)负责各分项工程的施工方案、施工组织设计、大型临时工程设计审查和报批。

(10)协助总工程师组织技术工作会议、施工方案讨论会，参与研究重大技术问题， 审核重大合理化建议。

(11)负责工程科研项目的管理， 推广应用新技术、 新工艺、 新设备、新材料。

3.4.6 物资设备部

(1)按照项目安保计划要求，组织各种物资的供应工作。

(2)对供应商进行分析，建立合格供应商名录。

(3)负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、 记录工作，并做好验收 状态标识，储藏保管好防护用品（具） 。

(4)负责对现场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患。

(5)对采购的脚手架、安全带、安全网等安全设施和配件应保证质量，对不合格和 破损的坚决予以退回，并重新购置。

(6)对易燃易爆品进行重点保管。

(7)加强仓库人员教育，执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。

(8)按照项目安保计划要求，组织各种机械设备的供应工作。

(9)负责施工现场的大中型机械使用前的验收和对日常保养及维修的督促检查工

11

理带来一定的难度；商务文化中心行政办公业务用房预应力混凝土管桩共计480根，钻孔灌注桩共计647根，

明施工的宣传教育，规范施工行为，创造良好的工作环境，做到施工便民、利民、不扰民。2.施工现场做到道路

A、B、C三个区，工程占地面积大，施工平面管理难度大，但是便于组织水平流水和立体交叉作业，有利于加快

级配电箱门未上锁。配电箱内未装设漏害一般械害一般电一般电严重灾严重灾一般电一般电严重灾一般电一般电严

建筑施工安全方案

作；做好外租机械的安全管理工作。

(10)对施工现场使用的机械设备进行可追溯性记录。

3.4.7 计划合同部

(1)按照安保计划的要求，在合同签订前对进场的劳务进行选择挑选，因专业或需 要离开合格劳务名录进行选择时，必须按照要求对劳务水平进行评价考核，并做好记 录。

(2)根据纠正与预防措施计划书，下达计划。

3.4.8 工班负责人

(1)认真执行各项安全规章制度，落实上级制定的安全技术措施，加强施工现场管 理，搞好文明生产。全面负责本工区所属各工点的安全管理工作。

(2)组织施工人员学习安全技术操作规程和规章制度，坚持交任务的同时交安全注 意事项，检查和督促班组及个人安全作业。

(3)每道工序的转换必须优先考虑安全设施的实施， 分项工程的技术组织设计必须 把安全防护设计完善后，才能进行下一道工序的施工。

(4)加强对施工的过程控制，加强对作业工班的监督和管理力度。

(5)正确处理生产和安全的关系，不违章指挥，组织班组及施工人员开展安全活动， 认真消除事故隐患，对违章作业的班组和个人必须强制停产整改。

(6)对施工现场搭设的脚手架、 安装的电气、 机械设备等安全防护装置，应申请验 收，合格后方能使用。

(7)积极配合并接受指挥部组织的月度安全大检查和专项安全工作检查，及时整改 所发现的事故隐患。

(8)组织开展日检、周检、月检的安全大检查，对检查出的安全事故隐患提出整改 措施并限期落实。

(9)解决本工区安全生产中的突出问题，及时消除事故隐患。

(10)确保本工区工程的安全投入，建立专门的安全管理机构，组织制定各项安全管

理制度和安全操作规程， 建立安全生产应急救援预案。

12

是必须立即采取措施进行整改的重大危险；总分在320以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善

意乱接机械设备设专人操作不得私自乱动。3.施工人员休息时不得在基槽内、四周边缘休息。4.施工人员必须

边角料要及时清理出场，圾圾运到堆放地点。二、钢材堆放规定1.原材料堆放要严格按照种类、规格型号、产地

（违章操作）未对形成的深基坑和泥浆池进行围护和警示。（防护缺陷）未编制边坡支护的专项施工方案，方案未

建筑施工安全方案

3.5  安全生产教育培训制度

项目进场后，项目部组织有关人员编制本项目教育培训计划。

(1)做好进场工人的安全教育，并贯穿始终，全过程全员进行安全教育培训，其重 点是从业人员的自我保护意识。

(2)在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性教育。

(3)采取多样化的培训教育形式，如黑板报、宣传标语、大会、录象等。

(4)实施施工队伍职工安全进场教育以及平时的安全教育培训，新工人必须经过三 级安全教育，并做好记录和建立职工劳动保护记录卡。

(5)每次发生事故必须进行安全教育， 对事故进行分析， 采取相应的技术整改措施。

(6)对本工程所有特种作业人员以及中、小型机械操作工都要进行培训教育， 持证 上岗，安全员持证上岗，对管理人员安全培训。

(7)每次任务下达前必须进行分部分项安全技术交底，双方签字。

3.6  特种作业持证上岗制度

1、为加强特种作业人员的安全技术培训、 考核与管理工作， 规范特殊工种持 证上岗行为，提高特殊工种作业人员技术水平和自我防范意识， 实现安全生产，提高 经济效益，根据国家《安全生产法》 、《建设工程安全生产管理条例》 等有关法律、 行政法规、行业法规及规定要求，制定本制度。

2、在本标段从事各种施工活动的单位及实施对各队安全生产的管理，必须遵 守本制度。

3、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训。特种作业人 员的安全技术培训应实行理论教学和实际操作技能训练相结合的原则，重点是提高其 安全操作技能和预防事故的实际能力。特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资 格证书后， 方可持证上岗作业。

4、项目部安全生产监督管理部门应当加强针对特种作业安全生产工作的领 导，支持、督促各队、工班认真履行特殊工种持证上岗职责。

13

导小组主要职责进行消防宣传教育、培训(一)结合实际，对项目部人员进行消防宣传教育。不定期向项目部人员

。危险源辨识的目的就是通过对系统的分析，界定出系统中的哪些部分、区域是危险源，其危险的性质、危害程度

10)协助总工程师组织技术工作会议、施工方案讨论会，参与研究重大技术问题，审核重大合理化建议。(11

未切断电源（违章作业）机械（机具）未按规定定期保养，漏保失修、带病运转或超载使用（违章作业）木工平刨

建筑施工安全方案

5、对操作者本人， 尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业， 称 特种作业。直接从事特种作业者，称特种作业人员。

6、本工程特种作业的范围：

（ 1 ）爆破作业。

（2 ）金属焊接（切割）拉伸、弯曲成型作业。

（3 ）电工作业。

（4 ）大型模板安装、拆模作业。

（5 ）特种机械、电器设备作业。

（6 ）机械吊安装、拆卸作业。

7、从事特种作业人员必须具备以下基本条件：

（ 1 ）年满十八周岁以上；

（2 ）工作认真负责、遵章守纪；

（3 ）身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；

（4 ）具有初中以上文化程度和安全、技术知识及实践经验；

（5 ）按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格。

8、从事特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行安全教育和培训和安全 技术培训。

9、特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核，经考核合格取得操作 证者， 方准上岗作业， 严禁无证操作。

10、取得操作证的特种作业人员， 必须按规定定期进行复审，超过期限不复 审的， 不得继续独立作业。特种作业操作资格争得有效期为6 年， 每 2 年复审一次。 特种作业操作资格证需延期或者复审的，应当于期满前 1 个月内向原发证部门或者异 地相关部门办理延期或者复审手续。复审内容包括责任事故记录、违法违章记录、参 加培训记录等。复审不合格的，经重新安全培训考核合格后，办理延期手续。个人在 特种作业操作资格有效期内，连续从事本工种 10 年以上， 严格遵守有关安全生产的 法律法规的， 在特种作业操作资格证的有效期满时，经原发证部门或者异地相关部门 同意，不再复审，特种作业资格证的有效期延长 2 年。

11、特种作业人员所在单位加强对特种作业人员的管理， 做好申报、培训、

14

中，定期灭蝇，及时清运。3.生活垃圾与施工垃圾不得混放。4.生活区、宿舍内夏季应采取消暑和灭蚊蝇措施

按规范要求编制临电组织设计或临电施工方案施工电源未采用三相五线制（TNS）配电系统施工电源未采取分级

8.2米，宽达92.13米，分A、B、C三个区，配套用房工程总长134.35米，宽达142.2米，分

理部施工现场负责人，施工现场负责人通过危险辨识，决定是否立即向公司总部报告。2.内部应急报警当紧急事

建筑施工安全方案

考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员的管理档案。

12、《特种作业人员操作证》不得伪造、涂改或转借。

13、 对违章作业和造成事故者，有关部门根据违章或事故情节，给与批评 教育或吊扣、吊销其操作证。 1 造成严重事故的，给予一定的经济处罚或行政处分， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.7  专项施工方案专家论证制度

1.公司聘请 15 位高级工程师，成立危险性较大工程安全专项施工方案论证审查 专家组。

2.每个单位工程开工前 30 天，由项目经理部界定及编制危险性较大的分部工程 安全专项施工方案，并报送分公司。

3.分公司收到分部工程安全专项施工方案后， 由主任工程师组织内部安全专项施 工方案论证审查组进行会审， 提出指导性意见，三天内反馈到项目经理部。

4.公司专家组收到分公司分部工程安全专项施工方案后， 立即组织公司安全专项 施工方案论证审查专家组进行会审， 提出指导性意见，10 天内反馈到分公司。

5.重大危险性分部工程划分依据：设计图纸、合同文件、地方法规、施工组织设 计等技术文件。

3.8  建筑机械安全使用制度

（ 1 ）必须严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程使用机械。    （2 ）配备熟练的操作人员，操作人员必须身体健康，经过专门训练， 方可上岗操作。

（3）特种作业人员 （起重机械、起吊指挥、挂钩作业人员、 电梯驾驶等）必须 按国家和省、市安全生产监察局的要求培训和考试，取得省、市安全生产监察局颁发 的 种作业人员安全操作证”后，方可上岗操作，并按归家规定的要求和期限进行审 证。

（4 ）实习操作人员必须有实习证， 在师傅的指挥下，才能操作机械设备。

15

建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告。2)事故发生地的市、县级建设行政主管部门接到报

作。(9)负责施工现场的大中型机械使用前的验收和对日常保养及维修的督促检查工11建筑施工安全方案作；

工道路或公路、铁路及市政设施的电缆未采取保护措施。未执行定期巡检制度。土方施工时放坡不符合规定（防护

待施工任务时，讲明相应的卫生要求，养成人人讲文明，讲卫生习惯。1对宿舍、场地及时清扫，每周组织一次检

建筑施工安全方案

（5 ）在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动用设备。 （6 ）新购或改装的大型施工设备应有公司设备科验收合格后方可投    入运作，现场使用的机械设备都必须做标志、挂牌。                  （7 ）经过打修理的设备，应该由有关部门验收发给使用证后方可使用。 （8 ）机械使用必须贯彻 用结合”、 机固定”的原则，实行定人、   定机、定岗位的岗位责任制。

（9 ）有单独机械操作者，改人员为机械使用负责人。

（ 10 ）多班作业或多人操作的机械（如塔吊、升降机），应任命一名为机长，其 余为组员。

3.9  危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度

1、所有建筑施工企业和施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证 的产品。无生产许可证和产品合格证的设备、材料一律不准使用。

2、施工现场新安装或停工 6 个月以上又重新使用的塔式起重机、 龙门架（井字 架）、 整体提升脚手架等，在使用前必须组织由本企业的安全，施工等技术管理人员 参加的检验，经检验合格后方可使用的。

3、对施工企业或施工现场使用的安全防护用具及机械设备进行定期或不定期的 抽检，发现不合格产品或技术指标和安全性能不能满足施工需要的产品， 立即停止使 用， 并清除出施工现场。

4、施工企业或施工现场的机械设备未经检验或检验达不到使用要求的，不准使 用。

5、对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期或不定期检查，发现隐患， 出现机械故障或不符合合格要求的，不准使用。

6、建筑施工现场所有设备安装不合格的一律停止使用。

7、建筑施工现场所有设备安装后试机不正常的，不准使用。 具体施工机械设备列入下表

序号      机械设              规格型    数量      制造年    现状描    备  注

16

意乱接机械设备设专人操作不得私自乱动。3.施工人员休息时不得在基槽内、四周边缘休息。4.施工人员必须

工班负责。6.7.2管理制度一、木工材料堆放规定1.木材堆放要分类按使用部位堆放，码放时要持外边檐一

技术措施，做出针对本工程项目的特殊性而需补充的安全操作规程。9建筑施工安全方案(4)选择或审定施工各

.7专项施工方案专家论证制度1.公司聘请15位高级工程师，成立危险性较大工程安全专项施工方案论证审查

建筑施工安全方案

1

备名称

挖掘机

号

ZAXIS6

00

份        述

土石方

10        2003      良好

开挖

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

自卸车

锚杆钻

机

喷射机

空压机

风镐

旋喷机

气锤

全站仪

水准仪

潜水泵

钢筋弯

曲机

钢筋切

割机

15t

GW-50

P5

X-6m3/

mm

单管

S3

JQB-A-

9

W5-40

型

QJ-40

型

6

4

20

3

4

4

2

6

12

2

2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

2011

2011

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

土石方

开挖

锚杆施

工

喷面施

工

锚杆施

工

锚杆施

工

旋喷桩

施工

钢花管

施工

测量

测量

排水

14        交流电              BX1-φ    2         2011      良好

17

事故和材料损失者，由肇事者负责赔偿。60建筑施工安全方案现场的所有电线都必须架空设置，不准落地、不准

.41建筑施工安全方案6.56.66.76.8第7章7.17.27.3第8章8.12建筑施工安全方案

，必须符合防火要求，并严格执行电焊不烧”规定。1施工现场用电，应严格执行上级有关文件规定，加强电源管

理带来一定的难度；商务文化中心行政办公业务用房预应力混凝土管桩共计480根，钻孔灌注桩共计647根，

建筑施工安全方案

| 焊机 | 15 型 |
| --- | --- |

3.10 施工现场消防安全责任制度

3.10.1 防火制度

（ 1 ）施工现场都要建立、健全防火检查制度。

（2 ）建立义务消防队，人数不少于施工总人员的 10％。

（3 ）建立动用明火审批制度，按规定划分级别审批手续完善，并有监护措施。

3.10.2 消防器材配置

（ 1 ）临时搭设的建筑物区域内，每 100m2 配备 2 只 10L灭火器。

（2 ）大型临时设施总面积超过 1200m2 ，应备有专供消防用的积水桶（池）、黄 砂池等设施，上述设施周围不得堆放物品。

（3 ）临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25m2 配备一只种类合适的灭火器， 油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

（4）24m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他 防火设备和设施。

3.10.3 防火要求

（ 1 ）各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要 符合消防安全要求。

（2 ）施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、 易燃废品集中 站和生活区等区域。

（3 ）施工现场夜间应有照明设备， 保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加 强值班巡逻。

（4 ）施工作业期间需搭设临时性建筑时， 必须经施工企业技术负责人批准，施 工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

（5 ）施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、 管理、定期更新，保证

18

即进行针对性整治。7.3.6生活区卫生管理职工宿舍做到天天打扫，保持室内窗明地净。宿舍内铺上、铺下要

导小组组长，专门负责安全文明施工标准化管理。并落实公司文明施工的具体要求，随时邀请公司和相关领导部门

发之前是潜在的，常不被人们所认识和重视，因此需要通过一定的方法进行辨识，评价其危险大小等级。我国已经

劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。3)企业主管部门和劳动部门接到死亡、重大死亡事故报告后，应当立

建筑施工安全方案

完整好用。

3.11 安全事故报告制度

安全生产事故报告程序：

依据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的规定，生产安全事故报告制 度为： 1)伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告 企业负责人。 2)企业负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告企 业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。 3)企业主管部门 和劳动部门接到死亡、 重大死亡事故报告后， 应当立即按 3 系统逐级上报； 死亡事故 报至省、 自治区、 直辖市企业主管部门和劳动部门； 重大死亡事故报至国务院有关主 管部门、劳动部门。

依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定， 工程建设重大事故 的报告制度为： 1)重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，将事故的简要情 况向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人 身伤亡)部门报告。 2)事故发生地的市、 县级建设行政主管部门接到报告后， 应当立即 向人民政府和省、自治区、直辖市建设行政主管部门报告；省、自治区、直辖市建设 行政主管部门接到报告后，应当立即向人民政府和建设部报告。 3)重大事故发生后， 事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按 1 ）所列程序和部门逐级上报。 4) 重大事故书面报告应当包括以下内容： ①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名 称； ②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计； ③事故发生原因 的初步判断； ④事故发生后采取的措施及事故控制情况； ⑤事故报告单位。

依据《特别重大事故调查程序暂行规定》的规定， 对于建设工程特别重大事 故的报告要求如下： 1)特大事故发生单位在事故发生后，必须做到： ①立即将所发生 特大事故的情况， 报告上级归口管理部门和所在地地方人民政府， 并报告所在地的省、 自治区、直辖市人民政府和国务院归口管理部门。 2)省、自治区、直辖市人民政府和 国务院归口管理部门，接到特大事故报告后，应当立即向国务院作出报告。 3)特大事 故报告应当包括的内容同 大事故书面报告应当包括的内容”。

19

，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在做系统安全考虑时,绝

灭火器材，以备急时使用；卷材、油箱等堆放要远离火源，库房做好防火值班措施；滚铺卷材及刮边的操作人员戴

好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好土石方开挖锚杆施工喷面施工锚杆施工锚杆施工旋喷桩施工钢花管

全教育和现场的安全生产教育工作。(9)根据施组方案和文明工地规划，落实有关文明施工和治安保卫等具体措

建筑施工安全方案

3.12 安全生产事故应急救援制度

应急报警由应急上报、 内部应急报警、 外部应急报警和上级汇报四部分组成。 其形式为由下而上、由内到外，形成有序的网络应急报警机制。

1.应急上报当紧急事态出现，第一时间报告项目经理部施工现场负责人，施工 现场负责人通过危险辨识，决定是否立即向公司总部报告。

2.内部应急报警当紧急事态出现，由项目部确定报警方式，向施工现场发出应 急反应警报，通知项目部有关人员以及事故现场的全体人员进入应急反应状态；

3.外部应急报警当紧急事态超出项目部处理能力时，在内部报警的同时，应急 救援指挥中心办公室应按应急救援总指挥的部署， 迅速直接或通过公司应急救援指挥 中心领导向社会公共救援组织报警求助，包括社会救援中心、消防、保安、环保、安 全监察、医院、政府相关部门及救援物资的供应商等。

4.上级汇报当工程建设项目发生的事态演变为重大事故时， 应急救援指挥中心 办公室应按照建设部第 3 号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》或地方政府 事故上报规定和行业事故上报制度，依照程序立即直接或者逐级向公司负责人和上级 相关主管部门汇报，包括企业主管部门和企业所在地建设主管部门、安全监督部门、 劳动部门、公安部门、人民检察院、 地方工会等部门。

5.内部报警或联络在工作时间内发生紧急事态， 利用现场内公用电话、对讲机、 移动电话等进行报警或联络。

3.13 意外伤害保险制度

第一条

为保障对公司项目施工人员意外伤害实施救济，防范建设工程施工安全风 险， 促进公司安全生产管理工作，根据《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程安全 生产管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条

凡是本公司从事建设工程新建、改建、扩建活动的公路、建筑施工（含拆除）

20

方案第2章依据主要法规、规范、标准如表2-表2-2表2-1主要规范、标准一览表表2-2主要法规一览表

按规范要求编制临电组织设计或临电施工方案施工电源未采用三相五线制（TNS）配电系统施工电源未采取分级

之间安全距离不得小于10m；6．氧气瓶要严防沾染油脂，乙炔发生器、液化石油气必须有防止回火的安全装置

临时性建筑时，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物

建筑施工安全方案

公司依法为施工人员办理意外伤害保险。

第三条

公司财会部是办理公司员工意外伤害险的职能部门， 承担公司自营项目及外包项 目协议约定由公司承担的项目施工人员意外险的办理工作。

第四条

项目施工人员意外伤害保险以工程项目或单项工程为单位进行投保。

第五条

施工人员意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止。

21

A、B、C三个区，工程占地面积大，施工平面管理难度大，但是便于组织水平流水和立体交叉作业，有利于加快

入应急反应状态；3.外部应急报警当紧急事态超出项目部处理能力时，在内部报警的同时，应急救援指挥中心办

搞好现场标准化管理，严格执行施工平面布置图。各种原材料、半成品进场后按指定地点分类按品种、规格集中堆

带后施工。5.采用塔吊吊运保温板时，必须用绳索将保温板系紧，防止飘落。6.现场裁割下的小块须整理装袋

建筑施工安全方案

第 4 章  危险源的辨识与分类

危险源的辨识与评价。 危险源在没有触发之前是潜在的， 常不被人们所认识和重

视， 因此需要通过一定的方法进行辨识， 评价其危险大小等级。 我国已经颁布了重大 危险源辨识国家标准（ GB18218－2009 ），对危险物及其临界量作了规定。危险源辨 识方法。 危险源辨识的目的就是通过对系统的分析， 界定出系统中的哪些部分、 区域 是危险源，其危险的性质、危害程度、存在状况、危险源能量与物质转化为事故的转 化过程规律、转化的条件、触发因素等。以便有效地控制能量和物质的转化，使危险 源不至于转化为事故。它是利用科学方法对生产过程中那些具有能量、物质的性质、 类型、构成要素、触发因素或条件，以及后果进行分析与研究，做出科学判断，为控 制事故发生提供必要的、 可靠的依据。危险源辨识的理论方法主要有系统危险分析、 危险评价等方法与技术。

4.1  危险源的辨识

从危险源本身特性， 安全管理缺失，安全技术措施不完善，施工人员操作失误和 人为破坏以及其它外部因素等方面分析。

针对建筑行业系高危险行业，对于本次工程的危险源的辨识与分类采用 LEC 方 法。

LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作 业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法， 用于评价操作人员在具有潜在危险性 环境中作业时的危险性、 危害性。 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积 来评价操作人员伤亡风险大小， 这三种因素分别是： L（like hood ，事故发生的可能 性）、 E（exposure ，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（consequence ，一旦 发生事故可能造成的后果） 。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个 分值的乘积 D（danger ，危险性） 来评价作业条件危险性的大小， 即： D=L×E ×C。

风险分值 D=LEC。 D 值越大， 说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变

发生事故的可能性， 或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度， 或减轻事故损失，直

22

施工人员佩戴胸卡上下班，凭胸卡进出工地大门。外来客进入工地，必须做好登记工作。1文明施工管理小组，随

督促并参与安全设施、施工用电、施工机械、环境保护措施的检查验收。(4)组织开展安全环保月度检查考评工

义务消防队。为更好的发挥义务消防队的预警预报能力，提高业务素质，成为一支训练有素、机动灵活适应工地错

证的产品。无生产许可证和产品合格证的设备、材料一律不准使用。施工现场新安装或停工6个月以上又重新使用

建筑施工安全方案

至调整到允许范围内。

4.2  危险源评价

1、L--生事故的可能性大小

事故或危险事件发生的可能性大小， 当用概率来表示时， 绝对不可能的事件发生 概率为 0，而必然发生的事件概率为 1。但在做系统安全考虑时,绝对不发生事故是不 可能的,所以人为地将"发生事故可能性极小"的分数定为 0.1 ，而必然要发生的事件分 数定为 10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值,如表 3-1所示。

表 3-1 发生事故的可能性(L)

| 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 | 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性不小，完全意外 很不可能，可以假设 极不可能 实际不可能 |
| --- | --- |

2、 E--露于危险环境的频繁程度

人员出现在危险环境中的时间越多， 则危险性越大。 规定连续暴露在此危险环境 的情况定为 10,而非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5。同样,将介于两者之间的各 种情况规定若干个中间值，如表 3-2所示。

表 3-2 暴露于危险环境的频繁程度(E)

| 分数值 10 6 3 2 | 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次,或偶然暴露 每月一次暴露 |
| --- | --- |

23

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/955300240024011044