内部资料 注意保存

# 中建三局工程总承包公司

“十四五”总承包管理能力提升专项规划

2022 年 10 月

目录

一、 “十三五”总承包推进总体回顾	- 1 -

（一） 取得的主要成绩	- 1 -

（二） 存在的不足	- 4 -

二、 当前国内外工程总承包环境分析	- 7 -

（一） 国外工程总承包环境分析	- 7 -

（二） 国内工程总承包环境分析	- 7 -

三、 “十四五”提升工程总承包能力总体构想	- 9 -

（一） 指导思想	- 9 -

（二） 基本原则	- 9 -

（三） 总体目标	- 10 -

（四） 实施路径	- 12 -

四、 主要工作任务	- 13 -

1. 打造市场前端策划能力	- 13 -

2. 提升项目策划能力	- 14 -

3. 提升项目计划能力	- 15 -

4. 提升报批报建能力	- 17 -

5. 提升设计管理能力	- 18 -

6. 提升供应链管理能力	- 19 -

7. 提升造价管理能力	- 21 -

8. 提升全专业建造能力	- 22 -

五、 支撑与保障措施	- 23 -

（一） 加快工程总承包体系建设升级	- 23 -

（二） 建立健全工程总承包评价体系	- 25 -

（三） 加速工程总承包三库建设保障	- 26 -

六、 规划执行	- 28 -

（一） 规划落实	- 28 -

（二） 规划修订	- 28 -

公司“十四五”总承包管理能力提升专项规划

根据《中建三局集团有限公司“十四五”战略规划》及《中 建三局工程总承包公司“十四五”战略规划》的整体部署，结合 公司 “一最两先” 的战略目标及 “两中心一为本” 的发展策略， 通过对标国际一流的工程总承包企业及开展广泛深入的内外部

调研，深刻剖析公司总承包管理发展现状，制定本专项规划。

# 一、“十三五”总承包推进总体回顾

## （一）取得的主要成绩

### 1.工程总承包业务发展成绩斐然

五年以来，在国家及地方相继发布工程总承包相关政策的大 背景下，公司工程总承包业务发展迅猛，新承接 EPC 项目从 2016 年的 2 个增长到 2020 年的 42 个，年均增长率 539%，新承接合 同额从 8.6 亿元增长到 271.6 亿元，年均增长率 260%。截至目 前，公司共承接 EPC 项目 172 个，其中在建 EPC 项目 128 个，总 合同额 614.03 亿元，总体占比达到 42.6%，辐射湖北、湖南、 江西、河南、江苏、天津、山东、辽宁、广东、海南等区域，项 目类型涵盖办公、住宅、医院、学校、厂房、仓储、城市综合体 等房建和道路、市政污水等基础设施类别，涉及军民融合、城市 外立面升级、冷链、光伏等新领域。根据 360、华南城、光谷同

济儿童医院、麻城中学、三亚崖州湾科技城中学、广东冷链系列

项目等 EPC 项目实施经验，形成了医院、冷链等优势产品线。通

过不断实践，积累了一定的工程总承包业务发展能力。

图表 1 “十三五”公司 EPC 工程业务发展情况

### 2.企业组织管理体系不断优化

为了提升公司工程总承包实施能力，适应行业深刻的市场变  革，公司深化组织体系改革，优化管理架构，相继成立了项目管  理部、总承包管理中心、供应链管理部、商务中心等部门或支撑  平台，强化了总部对项目的策划、计划、报批报建、设计管理、 合约规划、概预算管理、精益建造等业务管控和支撑，公司总承  包管理体系建设进一步完善。二级单位体系建设有了较大提升， 同时公司通过“流程再造”行动，统筹推动二级单位（三级单位） 及 EPC 项目层面业务管理流程梳理，根据 EPC 业务实施需求相应  完善了报批报建、设计管理、合约规划、概预算、建筑工业化等

管理体系，并明确了职责界面。

### 3.总承包管理意识不断提升

“十三五”期间，公司召开三届总承包管理论坛，参加局及

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958075134043006041