## 承 包 单 位 资 质 报 审

工程名称：	编号：

致： （监理单位）

我 （承包单位）具有承担	（工程名称）第  标段工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的约定进行施工。请予以审查批准。

附件：承包单位资质材料

1）中标通知书	2）施工合同

3）营业执照	4）组织机构代码证

5）税务登记证	6）项目经理证

7）法人、项目经理身份证复印件

承包单位（章）：项目经理：

日 期：

专业监理工程师审查意见：

同意	不同意

专业监理工程师：

日	期：

专业监理工程师审查意见：

同意	不同意

项目监理机构： 总监理工程师：

日	期：

## 施工组织设计（方案）报审表

工程名称

编 号

地

点

日 期

致：

（监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定完成了

工程施工组织

设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以

审查。

附：施工组织设计（方案）

承包单位（章）：

项目经理：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日 期：

总监理工程师审核意见：

监理单位：

总监理工程师（签字）：

日 期：

本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

《施工组织设计》内容要求： 1、工程概况：

工程概况（包括项目名称、建设单位、地点、面积、投资、开竣工日期及养护期限等）

主要完成的工程量（包括树种、规格、数量等）

2、项目管理机构配备情况：项目管理机构配备情况、项目经理简历、项目技术负责人简历

3、施工方案：施工总进度和单项工程进度；主要施工方法；主要施工机械数量及其配置；劳动力安排计划；主要材料的品种、规格、数量、来源及分批进场时间安排

4、关键部位施工方法

5、质量、安全保障措施

6、工期计划及保证措施

施工竣工资料应包括：第一年

1、施工合同文件：中标通知书、施工合同

2、施工单位有关材料：营业执照、组织机构代码证、绿化资质证明、法人身份证、项目经理证、其他上岗人员证件（复印件）

3、施工组织设计（方案）报审表，及施工组织设计（方案）

4、作业设计（该标段的设计要求、设计的小班图、小班表等）

5、设计交底和图纸会审的会议纪要

6、设计变更情况

7、开工报告

8、各工序（测量放线、整地、植苗、浇水、抚育等）完成报验申请表

9、苗木进场的报验表，附苗木的两证一签

10、施工阶段竣工申请表，竣工图

11、施工过程中形成的其他资料

12、工程款支付申请、工程支付证书、结算汇总表

13、监理审核资料通知单

第二年：补植情况报告、管护情况报告、次年养护完成验收表、工程款支付申请、工程支付证书、结算汇总表

第三年： 补植情况报告、管护情况报告、最后完工验收表、工程款支付申请、工程支付证书、结算汇总表

其他

监理单位资料：第一年

1、施工合同文件：中标通知书、委托监理合同

2、监理单位有关材料：营业执照、组织机构代码证、监理资质证明、总监理工程师任命书、注册监理工程师证书、营林造林监理员职业证书（复印件）

3、监理规划

4、监理实施细则

5、设计交底和图纸会审的会议纪要

6、工地会议纪要

7、监理周报

8、施工过程中形成的其他资料（进度报审、设计变更、延期文件等）

9、施工阶段检查验收资料

10、支付证书

11、监理日志

12、监理工作总结

13、专题报告

14、其他

第二年：补植情况报告、管护情况报告、次年养护完成验收表、工程款支付申请、工程支付证书、结算汇总表

第三年： 补植情况报告、管护情况报告、最后完工验收表、工程款支付申请、工程支付证书、结算汇总表

工程名称

绿化面积

建设单位

工程地点

工程合同价

施工单位

工程批准文号

施工图纸交

计划开工日期

开

工条件说

明

施工组织设

计划竣工日期

施工进度计

实际开工日期

施工安全专

合同工期

施工管理人

建 设 单 位

施 工 单 位

负责人：

负责人：

负责人：

年	月	日	年	月	日

审核意见

开工报告

### 开工报告

（监理单位）：

我公司严格按照合同要求，认真熟悉施工作业设计，并仔细查看了施工现场。根据造林季节性强，施工期短，工作量大的情况，为了合理的调配人力和设备， 确保在造林季节高质量完成造林任务，我们按照项目监理单位的要求，结合施工实际，认真编写了施工组织设计方案和施工进度计划，并制订了严格的施工和安全管理制度，根据施工需要，我们共计有施工人员	45	名，机械设备	8	台

（其中 50 装载机 1 辆，60 挖机 2 辆，混凝土搅拌机 1 台，水泵 2 台，浇水车 2 辆）已按计划进场。目前，施工技术和安全培训工作已结束，管理人员已到位， 施工组织机构完善，苗木及其他施工物资已落实，开工前的各种手续已办妥，我公司认为已具备了开工条件，计划在	2014	年 10 月 12 日开工，特提出申请， 请予以批准。

施工单位（章）

项目负责人（签名） 年	月	日

工程名称

编 号

地

点

日 期

致：

（监理单位）：

我方已完成（部位）

的测量放线，经

自检合格，请予查验。

附件：放线的依据材料：

承包单位名称：

测量员（签字）：

查验人（签字）：

技术负责人（签字）：

查验结果：

查验结论：

合格

纠错后重报

监理单位：

监理员（签字）：

日期：

施工测量定点放线报验表

整地	报验表

工程名称

编号

小班号

日期

致：

（监理单位）：

我单位已完成了

整地工

作，经自检，其密度、植树坑的规格均符合设计要求，现报上该工程

| 承包单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理： | 质量员： |  | 日期： |
|  | 审核验收情况 |  |  |
| 验收数量 | 验收栽植密度 |  | 验收树穴规格 |
| 监理单位审查意见： |  |  |  |
| 现场监理： |  | 日期： |  |
| 建设单位审查意见： 工地代表： |  | 日期： |  |

报验申请，请予以审查和验收。

设计树

树

设计数	实际数	设计栽植密	实际栽植密

实际树

穴

种

量

量

度

度

穴规格

规格

本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

## 整地	报验统计表

施工单位：	标段

小班面

树种、树穴

验收合格

小班号	栽植密度	备注

积	规格密度	数量

| 建设单位 验收人： 负责人： | 施工单位 验收人： 负责人： | 监理单位 验收人： 负责人： |
| --- | --- | --- |
| 验收意见 建设单位：（公章） | 施工单位：（公 | 监理单位：（公章） |
| 日期： | 章） | 日期： |
|  | 日期： |  |

# 整地（挖坑穴）自检报告

：

我公司严格按照设计要求，在监理人员的监督管理下，于	年月	日完成了第	标段第	小班的整地工作，

经我公司技术部门组织的检查，树种整地规格符合设计要求。小班树穴规格	（直径×深），株行距为

米， 整穴数量为	穴。

小班树穴规格	（直径×深），株行距为米， 整穴数量为		穴。

小班树穴规格	（直径×深），株行距为米， 整穴数量为		穴。

小班树穴规格	（直径×深），株行距为米， 整穴数量为		穴。

小班树穴规格	（直径×深），株行距为米， 整穴数量为		穴。

鱼鳞坑（栽植穴）沿等高线排列：整地规整，经自查，全部达到设计要求，特报验，请予以验收。

施工单位： 项目负责人： 日期：

# 植苗报验表

工程名称

编号

小班号

日期

致：

（监理单位）：

我单位已完成了

植苗造林

工作，现报上该工程报验申请，请予以审查和验收。

栽植树种及规

栽植数量

定根水

培土踩实

格

承包单位（章）：

项目经理：

质量员：

日期：

审核验收情况

栽植树种及规

栽植数量

定根水

培土踩实

格

监理单位审查意见：

现场监理：

日期：

建设单位审查意见：

工地代表：

日期：

本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

|  | 植苗 | 报验统计表 |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： |  | 标段 |
| 小班面 小班号 积 | 苗木名 称 | 栽植验收合格 规格 备注 数量 |

| 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- |
| 验收人： | 验收人： | 验收人： |
| 负责人： | 负责人： | 负责人： |
| 建设单位：（公章） | 施工单位：（公 | 监理单位：（公章） |

验收意见

日期：

章）

日期：

日期：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968010101030006024