# XX大桥钢桥面铺装试验段方案

XX省交通工程建设集团

XX高速大路延长线〔 XX大桥〕 路面工程部XX年XX 月XX 日

| 目 | 录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 工程概况 ..................................... |  | - | 2 | - |
| 2 试验段目的..................................... |  | - | 2 | - |
| 3 试验段预备..................................... |  | - | 2 | - |
| 4 试验段内容 ................................... |  | - | 4 | - |
| 5 试验段工期总体安排............................ |  | - | 5 | - |
| 6 试验段人员、设备及材料........................ |  | - | 6 | - |

| 7 试验段 ERS 铺装施工工艺....................... | - | 14 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 试验段检测工程及检验标准..................... | - | 25 | - |
| 9 主要分项工程技术保证措施..................... | - | 26 | - |
| 10 试验段总结 .................................. | - | 26 | - |

# 工程概况

XX 大桥〔 XX 桥〕 主通航孔桥是一座空间双索面双塔钢箱梁斜拉桥， 主桥桩号 XX ， 跨径组成为： 116m+246m+116m ， 长度 478m ； 主桥承受整幅钢箱梁、钢绞线斜拉索、拱 形钢索塔。钢箱梁全宽为 41.36m ，顶板宽度为 23.36m ， 设 2% 的双向横坡。

大桥主桥钢桥面铺装设计方案承受 ERS 钢桥面铺装方案，总 面积为

13623m2 ； 大桥人行道承受环氧富锌漆+超薄磨耗层铺装方案， 总面积为

4494m2 ； 大桥中分带、 拉索区承受环氧富锌漆+砂粒式沥青混凝土铺装方案， 总面积为 956m2 。钢箱梁标准断面图 1 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975101131301011042