名目

第 1 章 编制依据与原则	2

  - 编制依据	2

  - 编制原则	2

第 2 章 工程简介	3

  - 工程概况	3

  - 设备概况	3

第 3 章 施工部署	4

  - 组织机构	4

  - 工机具预备	5

  - 工期安排	6

第 4 章 吊耳、吊具、吊车选型与计算	7

  - 吊耳的选用及计算	7

  - 吊索具的选用	11

  - 吊装机械的选用	11

  - 吊装半径确实定	12

  - 最大起重量的验算	13

  - 地基承载力演算	15

第 5 章 盾构机吊装工序	17

  - 盾构机吊装前的预备工作	17

  - 吊装工序	17

第 6 章 盾构安全组织机构及保证措施	22

  - 北青盾构工区安全组织机构及职责	22

  - 安全保证措施	23

第 7 章 起重吊装突发大事应急预案	32

  - 组织机构及职责	32

  - 施工风险分析及对应措施	33

  - 应急救援事故的预防与预警	34

  - 应急响应	36

  - 应急救援物资与装备保障	37

  - 事故的处理	37

## 第1章 编制依据与原则

  - 编制依据

1、西安地铁三号线 9 标施工设计、施工图

2、《起重机械安全规程》GB/T 6067

3、《起重机用钢丝绳检验和报废有用标准》GB/T 5972

4、《起重机设计标准》GB/T 3811

5、《重要用途钢丝绳》GB 8918

6、《工程建设安装起重施工标准》HG20231

7、SCC2500C 型履带吊车使用说明书、机械性能表。

8、《建筑工程安全生产治理条例》〔国务院第 373 号令〕

9、《特种设备监察条例》〔国务院第 393 号令〕

10、《危急性较大的分局部项工程安全治理方法》〔建质[2023]87 号〕

11、盾构机设计加工图纸，盾构设备装箱清单

12、中铁电气化局下发的关于起重设备吊装治理方法。

13、以往的盾构机吊装阅历。

14、〔GB50017-2023〕钢构造设计标准

  - 编制原则

1、严格执行国家和西安市有关工程建设的各项方针、政策、规定和要求。

2、遵守、执行招标文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业安康等各方面的工程目标。

3、充分争论现场施工环境，妥当处理施工组织与周边接口问题，周密安排交通疏导， 使施工对周边环境的影响最小化。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/978143024104006022