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二零一六年六月
平安生产应急预案措施
“平安第一、预防为主”是我国平安生产的八字方针，为彻底贯彻执行国家平安生产系列法律、法规及平安生产规范标准和公司制定的系列平安生产各项规章制度，杜绝平安事故发生，提高平安生产意识，搞好平安生产工作，削减事故发生频率，确保建设工程顺当进行。项目部施工现场肯定要建立健全应急救援预案处理组织机构，制定相应的管理规章制度。但施工现场作业条件困难，作业人员众多，难免会有平安事故发生，针对不同的平安事故编制不同的应急预案处理措施，发生了事故应马上将伤员送到就近医院进行抢救，爱护现场并向上级领导汇报，组织事故调查组对事故调查实行“四部放过”的原则处理。“四不放过”是指：1、事故缘由未调查清晰不放过；2、事故责任未调查清晰不放过；3、没有制订相应的整改和预防措施不放过；4、群众没有受到教化不放过。
一、平安应急组织机构：
1、指挥机构：工地成立应急救援行动小组，组长由工地平安责任人项目经理李金让同志担当，副组长为项目技术负责人李文杰同志。组员由工地现场项目部李丹、韩金马、张闫生、易奎、王三龙、赵丹、师增祥组成。发生重大火灾、爆炸、人员触电、中暑、塌方、雷击等事故，以马上启动各项应急救援预案。
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当事故发生时，针对发生的不同事故，实行相应的应急措施和对策，可以制止事故的扩散，最大限度削减人员伤亡和财物损失。以下是几种事故发生时，应实行的应变措施及方法。
应急小组成员在项目平安教化时必需附带接受紧急救援培训。
培训内容：伤员急救常识、灭火器材运用常识、各类重大事故抢险常识等。务必使应急小组成员在发生重大事故时能较娴熟地履行抢救职责。
2、职责：
（1）应急救援行动小组
①负责工地应急支配的制定、修订。
②组建应急救援队伍，并组织实施和演练
③
检查督促做好重大火灾、爆炸、人员触电、中暑、防汛、塌方、防雷的预防措施和应急预案的各项打算工作。
（2）指挥部
①发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援吩咐、信号。
②组织指挥救援队伍实施救援行动。
③向上级汇报和事故现场邻近单位通报事故状况，必要时向有关单位发出救援恳求。
④组织事故调查，总结应急救援工作、阅历教训。
3、救援行动小组人员分工：
（1）组长项目经理：负责组织指挥全工地的应急救援工作。
（2）副组长技术负责人：负责帮助组长负责应急救援的具体指挥工作。
（3）救援行动小组成员：
①施工员：负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。
②质检员：
A、负责事故现场调查及有害物质扩散区域内的监测工作。
B、负责工程抢险、抢修的现场指挥。
③平安员：
A、帮助办公室现场医疗救援指挥及受伤人员分类抢险和护送转院工作。
B、负责抢救受伤人员的生活必需品供应。
C、负责接待伤亡人员及其家属的善后接待、安抚慰问工作。
④材料员测量员
A、负责事故处置时生产中开、停车的调度工作。
B、负责抢险救援物资的供应和运输工作。
⑤机械员和资料员
A、帮助总指挥做好事故报警、状况通报及事故处置工作。
B、负责现场医疗救援指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作。
C、负责事故现场通讯联络和对外联系。
D、必要时代表总指挥部对外发布有关信息。
二、应急疏散组织分工预案
工地各职能部门和全体职工都负有对重大火灾、爆炸、人员触电、中暑、防汛、塌方、防雷等事故应急救援的责任；为有效限制各种平安事故，把损失降低到最低限度，工地拟组成应急救援队伍，各救援队伍是限制重大火灾、爆炸、人员触电、中暑、防汛、塌方、防雷等事故的骨干力气，其任务主要是担负本工地各种平安事故的救援及处置。救援队伍组建及任务分工如下：
1、通讯联络组：由技术质安部、工程管理部、设备材料部组成，各部门抽调1人，负责人：测量员，担负各队之间的联络和对外联系通讯任务。
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