# 目	录

第一章	总	论	3

  - 项目名称及招商引资主办单位	3

  - 创业孵化基地基本情况	3

  - 项目单位为中小企业服务工作概述	8

第二章	XXXX 概况与投资环境	10

  - XXXX 概况	10

  - 投资环境	10

第三章	项目基本情况	15

  - 项目建设的必要性	15

  - 创业基地基础设施现状	16

第四章	建设的主要内容与规模	18

  - 总体规划方案	18

  - 电力输送及变电设施建设	20

  - 道路、路灯及绿化建设	21

  - 地下排水、排污系统建设	21

  - 厂房修缮及设备建设	22

  - 职工公寓的建设	22

  - 职工培训中心的建设	22

第五章	环境保护	23

  - 项目所在地的环境和生态现状	23

  - 项目对生态环境影响的过程	24

  - 施工时生态环境保护措施	24

### 第六章	投资估算与资金筹措	27

  - 投资估算编制说明	27

  - 投资估算	28

  - 资金筹措	28

### 第七章	项目实施进度计划	29

  - 建设工期	29

  - 实施进度计划安排	29

### 第八章	组织机构与人员安排	31

  - 组织机构	31

  - 劳动定员	31

  - 人员培训及水平要求	32

### 第九章	经济效益和社会效益分析	33

  - 经济效益分析	33

  - 社会效益分析	37

  - 社会评价	38

### 第十章	研究结论与建议	39

  - 研究结论	39

  - 实施创业基地建设的建议	39

### 结	论	41

# 第一章	总	论

## 项目名称及招商引资主办单位

### 项目名称

XXXX 中小企业创业孵化基地建设项目

### 项目招商引资主办单位

联系单位：XXXX 中小企业局联 系 人：

联系电话：邮政编码：

### 项目建设地点

省 XX 市 XXXX 工业园

## 创业孵化基地基本情况

### 发展概况

按照《 省小企业创业基地建设管理暂行办法》的要求，积极参与小企业创业孵化基地建设，做好与 XX 工业园主导产业配套工作， XX 工业园充分利用自有闲置厂房和租赁原实施政策性破产国有企业部分资产，以及发挥临近的地缘优势，在 XX 工业园区创办了 XX 中小企业创业孵化基地（以下简称创业孵化基地）。创业孵化基地占地面积为 30 亩，面积 2 万平方米，四层框架结构楼房。

XX 工业园区原为 XX 楂林工业园，于 2001 年 7 月经 XXXX 人民政府批准设立，2006 年 3 月，经省人民政府批准为省级开发区，并正式启用现名。2005～2007 年连续三年被 省人民政府批准为重

点工业园区。

XX 工业园区位于 XX 城规划区的贡江南岸，园区交通便利，区位优势明显，拥有 323 国道、319 国道、赣龙铁路及正在兴建的榕厦高速公路三位一体的交通网络，贡江三面环绕，雄伟的红军大桥将 XX城与园区连为一体，形成了一江两岸的城 XX 新格局。XX 人力资源充足，全 XX 总人口 98 万，是全省第四人口大 XX，拥有富余劳动力 40 万，且全 XX 每年初、高中毕业生达 2 万，建有职业中等学校 2所，农民职业化和公民知识化培训中心 4 个。矿产资源丰富，主要矿种有钨、锰、铅、锌、铜、稀土等 25 种，是 XX 重要的矿产基地。水力资源充沛，境内河流总长 1283 公里，水能蕴藏量 38.7 万千瓦。 XX 还是举世闻名的中央红军长征出发地，红色文化底蕴深厚，为 XX的新发展增添了生机和活力。

XX 工业园区首期规划面积 8000 亩，7 年来，共投入基础设施建设资金 8.6 亿元，基本完成了已开发园区的土地平整、道路硬化、绿化、靓化、排水排污等基础设施建设，完善了学校、金融、医院、交通、通讯等配套设施建设，建成了日供水万吨的自来水工程和 35 千伏变电站一座，正在筹建 110 千伏变电站一座，程控电话装机容量为 1 万门，XX 工业园区门户网站、宽带网络、有线电视网络均已建设到位，园区功能完善，可满足园内企业现代化生产和生活的需要。

工业园始终坚持“产业立园、特色兴园、科技强园”的建园宗旨，按照“扩张总量、增加均量、提升质量”的要求，坚持“亲商、安商、富商”的服务理念，高度重视产业发展、产业集聚和产业配套，积极

实施大项目、配套力强项目战略，努力为骨干企业拉郎配套，拉长产业链，形成产业集群化发展。目前，工业园已有入园企业 137 家，其中投产企业 103 家，在建企业 35 家，入园规划以上企业 39 家，引进了德国格特拉克公司、以泰电子有限公司、中国兴乐集团、国药华利医疗基地械等国内外知名企业到我园投资，形成了机械电子业、矿产品深加工业、食品加工业、轻纺制衣业等四大主导产业。2008 年 1-9月份共完成工业总产值 42.02 亿元，同比增长 36.5%，工业增加值

13.03 亿元，同比增长 35.8%，主营业务收入 41.18 亿元，同比增长

34.79%，实现利润 31635 万元，同比增长 55.45%，上交税金 14976万元，同比增长 27.1%，就业人员 3.66 万人。展望未来我们将不断通过优化工业园区规划布局，调整产业结构，促进产业升级，力争把 XX工业园区打造成全国最大齿轮生产基地、全省重要机械电子生产基地和亚洲最大留置针生产基地，到 2010 年建成产业特色明显、功能齐全的园林式生态工业新城。

XX 工业园区自建园以来，得到了各级领导的关心和支持，党和国家领导人胡锦涛、吴邦国、贾庆林、李长春、刘云山等亲临视察并给予了充分肯定。在 2002 年度工业园被 省人民政府评为园区发展专项奖中的“实交税金前十名”、“安排就业前十名”等称号，2003、 2004 年连续被 省政府评为“全省利用外资先进工业园”、“综合六项指标先进单位”，2003、2004 年连续被 XXXX 政府评为“效益先进工业园”，2005、2006、2007 年度被 XXXX 政府评为“先进工业园”，2007年度被省政府评为“全省先进工业园区”。

### 全 XX 中小企业发展现状

中小企业创业孵化基地是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本以及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。

近年来，在 XXXX 委、XX 政府的领导下，全 XX 上下大力实施 “工业强 XX”战略，坚持科学发展观，解放思想，创新思路，迎难而上，积极应对国际金融危机带来的困难和挑战，全 XX 工业经济基本保持了平稳运行的良好态势。XX 委、XX 政府强调：要把中小企业创业孵化基地作为工业经济重要增长点来打造、作为企业生成重要平台来建设、作为社会和谐重要节点来培育，必须加快扩面、尽快扩大基地规模，加速提质、尽快完善基地功能，加大支持、推动基地提速建设；并要求：加强领导考核、强化部门联动、优化外部环境，进一步推动中小企业创业基地迈上新台阶。全 XX 通过鼓励自主创业催生、招商引资引入等途径，促进了中小企业总量的较快扩张。已初步培育形成了有色冶金及新材料、机械制造、电子电器器、现代轻纺、食品加工、新型建材等六大产业集群。孵化基地将成为小企业创业的首选平台。同时与实施中小企业成长工程相结合，加强培育，促进中小企业做大做强，使之成为扩大就业、增加收入的重要支柱。

### 创业孵化基地建设思路、目标

建设思路：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大精神，以及省委、省政府有关鼓励和支持全民创业政策，落实《中小企业促进

法》、《 省中小企业促进条例》，坚持以创业促就业的方针，以优化创业环境、完善创业服务、培育创业主体为重点，加强政府的政策扶持与引导，坚持科学规划，树立典型，以点带面，全民参与。

建设原则：（1）结合实际，突出重点。XXXXXX 工业园将结合 XX 实际，依托小企业创业孵化基地这个平台，以企业创业和发展过程中的重点和难点问题为核心，因地制宜开展各项服务工作。（2）立足服务，讲究实效。按照小企业发展的需要，拓展服务领域，提高服务质量和水平，讲求服务效果。（3）争取扶持，XX 场运作。积极争取各级政府及相关部门对创业基地予以必要的扶持，创造良好的外部环境。（4）入驻企业场地租金适当减免。

工作目标：至 2011 年，创业基地厂房面积达 2 万平方米以上，同时，树立一批创业典型，培育一支从事创业辅导的专业队伍，完善公共财政对创业基地、创业服务的支持方式。根据区位、资源、技术及现有产业比较优势和国内外 XX 场需求情况，确定在有色金属深加工、机械制造、电子电器器、食品加工、轻工纺织行业上做文章。

### 创业孵化基地建设特色

创业孵化基地主要围绕有色冶金及新材料、机械制造、电子电器基地、现代轻纺、食品加工、新型建材等主导产业，高水平、高标准制定产业转移承接布局规划，重点承接行业龙头企业和上下游配套企业，拓展产业升级，做大做强主导产业，形成产业配套，实现集群发展，与工业园重点产业和重大项目提供产业配套。

### 创业孵化基地产业集群

电子电器基地是 XXXX 六大主导产业之一，前些年，民营电子电器基地企业大都是“单打独斗”，企业经营规模不大、集群效应不明显。为了做大做强这一主导产业，提高产业的集聚效应，并在经过充分调研和 XX 场分析后，建立了以壮大电子电器基地产业集群为重点，以延伸产业链为要求的发展路子。创业孵化基地积极策应这一发展需要，与 XXXX 六大主导产业配套，以电子电器基地产业为龙头，同时配合政府部门，在招商引资中注重引进相关联的产业，增强电子电器基地产业的集聚效应。目前，创业基地内金信诺电力、华特电基地、精诚电路、阊华电子等一批企业生产的产品已初步形成了相互关联且较为完整的上下游产业链。与此同时，创业基地还把电子电器基地产业的科技创新和技术改造作为引领企业规模扩张的“助推基地”，积极鼓励企业开发新产品、革新工艺，有效地推动了电子电器基地产业的节能降耗和产品的多元化、系列化。

### 经济社会效益

到 2011 年，预计累计培育 50 家企业以上，孵化成功率达到 80%以上，安排就业 5000 人以上，实现产值 4 亿元以上，实现利税 4000万元以上。

## 项目单位为中小企业服务工作概述

### 争取优惠政策

为了更好地建设完善XXXX小企业创业基地的创业环境，基地办公室结合XXXX相关政策、文件精神，对入驻小企业创业基地的企业

争取了一系列的优惠政策。

### 做好后勤服务工作

创业基地办公室努力做好小企业成长发展的后勤服务，以保障基地内企业的水电正常供应。加强与供水、供电部门协商，不随意对基地内企业停水、停电，计划停水、停电将提前5天通知企业。

### 提供全方位的服务

创业基地办公室积极协调各有关部门提供更多的全方位服务，如：

      - 为创业人员提供创业信息、政策咨询、创业指导等服务；

      - 为企业提供法律、财务、缴税、劳动等代理服务；

      - 为企业提供人才培训、信息交流、技术支持、管理咨询、物业管理等服务。

# 第二章	XXXX 概况与投资环境

## XXXX 概况

XX 地处 XX 市东部，距 XX65 公里，南昌 422 公里；东邻瑞金，南接安远， 西连赣 XX， 北毗兴国和宁都； 位于东经 115°11'～ 115°49'，北纬 25°35'8"～26°20'53"之间；辖 23 个乡镇，357 个行政村，总面积 2893 平方公里，XX 政府驻地在贡江镇。XX 境内地貌总体上是南岭ft系武夷ft的余脉，属丘陵低ft区。境内河流属赣江水系，总长度 1283 公里，主要河流有贡水、梅江、濂江。出露地层以震旦纪、白垩纪为主，分布最广。

XX 属典型的亚热带季风湿润气候，气候温和、雨量充沛、四季分明， 年平均气温 19.7℃。年均降水量 1507 毫米， 年日照时数 1621.9 小时，年均无霜期 305 天。土壤类型主要为红壤。境内地下矿藏资源丰富，有钨、锡、铋、锌、金、银、铜、铁、锰、稀土、灰石、透闪石、耐火粘土等 28 种，是 XX 市重要的矿产品基地。改革开放以来，XX 工业经济得到了迅猛发展，目前 XX 已形成以有色冶金、新型建材、机械电子、现代轻纺和食品加工为主导的五大支柱产业。

## 投资环境

### 基本条件

自然资源：XXXX 地处中亚热带南缘，呈典型的亚热带丘陵ft区湿润气候。全 XX 光、热、水等气候资源丰富。全 XX 年平均气温 19.6℃，年均降水量 1459.7 毫米，年平均日照射数 1261.9 小时，无霜期 289 天。境内河流总长 1283 公里，江河水面约 16.2 万亩，水力

蕴藏量 38.7 万千瓦，可开发装机容量 22 万千瓦。

矿产资源：XX 城矿产资源丰富，金属矿有钨、锡、钼、铋、锌、银、铜、铅、铁、锰、稀土、铌、钽、铀、金等分布在 XX 域各地，非金属矿主要有石灰岩、高岭土、耐火粘土、磷、透闪石、重晶石、花岗石、大理岩、石英砂、铸造砂等，此外还有储量 2000 万吨可燃矿产煤。

地理位置：XXXX 位于 省南部， XX 市东部，素有“六 XX 之母”和“闽、粤、湘三省往来之冲”之称，319、323 国道和赣龙铁路穿境而过。楂林工业园位于 XX 城规划区的贡江南岸、离京九铁路 30 公里，距赣龙铁路仅 1 公里（设有三经货运站），距 XX 黄金机场

60 公里，距 319 国道 5 公里，323 国道穿区而过，交通运输十分便利。

### 政策条件

为发展招商工业，凡在我 XX 楂林工业园投资兴办工业企业，除享受国家、 省、 XX 市及本 XX 有关优惠政策外，还可享受如下优惠：

      - 在工业园内设立工业园管理委员会，负责对工业局的协调、管理、服务；

      - 在工业园内投资生产性工业企业经营期十年以上，并且年产值达 1000 万元以上；或产品以该公司名义出口且年出口额在 100万美元以上；或固定资产 500 万元以上；或安排劳动力 500 人以上的，若企业自建厂房，则可按 2000 元/亩优惠提供土地，企业可凭土地使用证和固定资产作抵押向当地银行申请贷款；若承租现有厂房，则按

使用面积第 1 至第 5 年分别按 1-5 元/平方米/月计算租金，5 年以后固定租金为 5 元/平方米/月；

      - 经营期 10 年以上的外资企业，从获利年度起第 1-2 年企业所得税纳税后由财政全额安排给纳税企业，第 3-5 年企业所得税纳税后由财政安排 50%给纳税企业；

      - 外商投资企业用进口料件加工成品不直接出口，而是转让给异地承接进口料加工的外商投资企业再加工、装配出口的，免征生产环节所产生的增值税、消费税；

      - 以来料加工、进料加工贸易方式进口货物，免征加工或委托加工贸物及工缴费的增值税、消费税；

      - 获得专利技术或省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，投产后三年内，企业上缴的增值税，其地方享有的部分，纳税后由财政全额安排给纳税企业。其他工业企业，企业上缴的增值税，其地方享有的部分，纳税后由财政安排 50%给纳税企业；

      - 免缴生产企业的土地使用费；

      - 免费为外资企业安装（架设）供电、供水、通讯、有线电视管线到企业厂区（有特殊要求除外）。免收用水、用电增容费、有线电视开户费，减半收取供电贴费，水电价格按全 XX 国营企业用水、用电价格标准执行，自行取水的免收水资源费；

      - 园内企业建设及相关手续实行零费审批，办理相关证照除市以上审批所需费用内，XX 内所有审批部门实行零费审批；

      - 凡是新建的外资企业，从签订合同之日起 3 年内享受“只

收税不收费”的优惠政策，免收任何税外规费；

      - 切实保护外资企业及投资者的合法利益，对外资企业发给 “外资企业保护牌”，对投资者发给“外商保护卡”，各部门依法保障持牌企业和持卡人的合法权益；

      - 外来企业的职工，不论其户口在本地还是在外地，都可免费办理所在地临时户或暂住户口，免费办理劳动用工手续并提供优质服务。外商投资者的子女可在全 XX 范围内任选一所 XX 属学校就读，按所在地学生收取同等费用；

      - 外资企业的基建工程由该企业自主决定施工队伍，任何单位和个人不得干预；

      - 外资企业自用的生活用车（小车），由管委会统一报工业小区领导同意，在收费站备案后，凭外商保护卡免交本 XX 范围内的过路（桥）费，其所有车辆在我 XX 境内一般违章不扣车、不扣证、不罚款；

      - 任何单位和个人未经工业园管委员同意，不准到工业园外资企业进行任何检查、收费，对擅自进入工业园收费的，管委会有权加以制止；

      - 工业园内工业企业的办证、收费由管委会承办，一个窗口对外，任何单位和个人不准擅自进入工业园收费；

      - 任何单位和个人不准对外商及外资企业进行敲诈勒索、恶意刁难，吃、拿、卡、要，不准向外资企业乱摊派报刊杂志和各种社会集资；

      - 与外资企业发生矛盾难以协调统一意见时，管委会首先进行协调，如难以协调应及时提交 XX 委、XX 政府相关部门协调解决，任何单位和个人不准激化矛盾和私自处理，更不准强行停产停工或查封财产和账目；

      - 实行责任追究制度。任何单位和个人应严格地执行本文件的各项规定，凡发现不执行和变相不执行规定，对外商及外商企业进行打击报复、恶意刁难、敲诈勒索，吃、拿、卡、要的，一经发现，从严处理，对该单位实行环境管制措施，并追究直接责任人的党纪政纪责任；

（20）XX 政府设立专门外商投资者协会，XX 四套班子主要领导和纪检、监察、公安等部门主要负责人每半年参加一次协会活动，听取投资者意见和建议，着力解投资者遇到的实际问题。

# 第三章	项目基本情况

## 项目建设的必要性

### 人才、技术、资金有效结合，转化为生产力的需要

近年来，随着改革开放成果的不断扩大，XX 经济社会发展步伐迅速加快，经济发展主体的多元化需求不断增大，一批企业家主体（包括企业中层管理、营销、科技人员）、外出务工经商人员、机关事业单位的在职人员、在校大学生和毕业生、农村致富带头人的创业热情不断高涨，以及多年来经济快速发展形成的资金积累，坐落 XX 市的 理工大学、赣南师院等一批高校以及企业研发机构的一批成果急需转化为生产力等。为创业提供了源源不断的人才、技术、资金支持，设立创业基地的各项要素已经完全具备。

### 哺育小企业发展成长的需要

小企业创业初始阶段普遍存在的规模偏小、布局分散、产业层次低、用地难、融资难等问题一直困扰着各类创业群体。为解决小企业创业中的热点难点问题，通过政府引导、XX 场运作、政策支持等措施，设立小企业创业基地，为广大创业者开辟一片“试验田”，起到积极的示范作用和龙头带动作用，引导广大创业者走合法、优质、高效的创业道路，储备一批成长性中小企业，培育一批企业上规模，为我 XX 工业经济发展提供源源不断的强大动力，对提高我 XX 经济发展水平和综合实力具有重要意义。

### 盘活闲置资产的需要

原闲置资产，既存在自身的贬值，给原投资者造成损失，又不能

促进当地经济的发展。充分利用工业园闲置厂房与设施组建而成的 XXXX 小企业创业孵化基地，不需要新征用土地，只需对基础设施进行必要的改造建设，就可以使之利用起来，成为创业小企业成长的摇篮，发挥了资产本身的价值，又节约了新创业者大量的建设投资，有效地降低了创业成本，从而促进了小企业的发展。

## 创业基地基础设施现状

XXXX 中小企业创业孵化基地主要是通过企业的一些闲置厂房及生产、生活设施及相关的配套设施改造而建的。由于多年的闲置，无人看管与维护，损毁严重，不能满足创业要求。

### 厂房十分破旧，设备锈蚀严重

基地内有部分厂房由于缺少必要的维护，需要进行厂房的修缮和部分倒塌围墙等。

### 创业基地内部供电系统很不完善

基地内有部分水、电、路规划的不合理，满足不了小企业创业的需要；私拉乱拉电线随处可见，导致创业基地内外，架空线路凌乱，既不能保证生产生活的需要，还存在着极大的安全隐患。

### 创业基地内外交通及环境差

原企业对外道路均为施工的临时沙石道路，多年缺乏维护，已坑洼不平，行人、车辆通行困难。厂区内外，杂草丛生，有的厂房内部都长有杂草。

### 地下排水管网不到位

基地范围内，没有雨水收集管网，下雨时完全属于地面自排，地

势低处经常积水，还影响到周围环境。生产和生活污水排放也不符合环保要求。厂区外没有统一的污水管网，企业生产和生活污水，由自设管道排放在厂区外的水沟，给周围环境造成污染。

# 第四章	建设的主要内容与规模

XXXX中小企业孵化基地建设项目位于XX工业园区内，占地约30亩，建设规模2万平方米，规划建设内容是用于企业孵化和总部办公的独栋办公楼。针对创业基地基础设施的实际情况，基地办公室聘请了有关专家，对创业基地创业环境建设进行规划，确定了基地 2009—2012年基地基础设施建设的内容和规模。主要内容为：对现有旧厂房、设备进行修缮与维护，配套完善水、电、道路等公共基础设施，有计划地对职工公寓、行政办公楼进行建设、装饰，建立职工培训中心，为创业企业提供必要的公共服务设施。

## 总体规划方案

园区主体产业定位：XX的地理条件决定了其有很重要的中转、承接和纽带作用。在产业类型上，XX的支柱产业具有较鲜明的地方特色。XX工业园区管委会明确提出此项目将作为地区性科技企业的孵化基地。我们结合XX的经济发展特点，定位为地区性的高科技中小型企业以及从事贸易的企业园区。

规划理念：在做前期策划分析时，我们找出目前工业园区存在着与区内外各类开发区的差异，自身发展存在资金不足，高新区整体形象不够鲜明，区内商业，文化娱乐等配套设施尚不完善等不足。

这成为我们进一步明确规划理念的基础：1.基于复合开发理念，园区需要引入相对完整的配套设施以吸引入园企业既进得来，也留得住。短期内可增加企业入园的吸引力，长远角度有利于基地的可持续性平衡发展，实现土地价值最大化。具体功能考虑配备餐饮、商务服

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/988142025026006043