方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。第二十三条工程负责人

同总造价的％，计人民币元，安装工程为人工费的％，计人民币元；材料设备差价元，分次支付，每次支付时间、

理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系

容和相关责任，发包方承包方在条款中约定。第三十一条担保1．发包方承包方为了全面履行合同，应互相提供以

建筑桩基础工程承包合同

发包方：   （以下简称甲方）

承包方：   （以下简称乙方）                                                             根据《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》及省建成委有关文件精神， 为明确各自的责任，互相配合，使基础工程施工顺利进行， 保质保量完成工程任务， 经双方共同 商定如下条款，共同遵守。                                                               第一条 建设单位：                                                                      第二条 工程名称：                                                                      第三条 工程地点：

工程范围：砼 管桩，桩径（截面）  Φ300 ，桩长 米，单桩承载力特征值 KN ，总桩数 条，预 计总工程量 米。

第四条 进退场费：  ；乙方以包工方式承包施工，打桩单价 13.50 元/米，工程总造价约为人民 币 元（大写：  ）；以最后实际总桩长结算为准。                                           第五条 桩长按端至自然地面标高计算。                                                   第六条 施工期间，水、电费由甲方负责。 本工程使用简易桩尖。                            第七条 双方主要责任：                                                                  一、甲方责任：                                                                         1、办妥工程的报建， 土地征用及临时占用道路等手续。                                    2、做好三通一平，施工前做好工程放线定桩位， 排除地下障碍物，包括不可迁移地下管线的安 全防护工作，凡造成的地下管线及周围建筑物件（包括道路等） 损坏，责任由甲方承担。对周围 房屋进行桩前检查，如须要加固搭设顶架及完工维修等均由甲方负责。 施工期间乙方应密切注意 地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工， 并及时通知甲方， 做好排险措施， 不得 冒险作业。                                                                             3、提出工程地质资料、 桩基础施工平面图等技术资料，组织会审给乙方。                    4、派出驻工地负责人， 组织有关单位试桩、办理工程验收。组织做好现场监桩签证、监督工程 进度及工程质量， 协作乙方办理现场人员的居住、 暂住证等。若发生有不符合设计要求及质量要 求的， 甲方应向乙方提出，待纠正后方准许乙方继续施工。 检查及处理四邻建筑物的防护措施及 善后工作（其费用由甲方承担）。                                                         5、按乙方施工需要，提供足够的水源、电源。当甲方供应材料时，应及时组织材料进场。      6、验桩前的准备工作 （包括挖基坑、铺路） 由甲方负责。                                   7、试验桩费用由甲方负责。甲乙双方在完成桩基础工程应配合十天内办好验桩一切手续。     二、乙方责任：                                                                         1、编制工程方案，办桩机进入施工地区的手续。依照国家施工规范及设计要求施工， 按合同工 期完工。                                                                               2、组织桩机进场施工， 搞好施工管理、 负责本方人员的一切劳动保护措施、严格执行安全规则、 搞好安全生产。                                                                         3、及时整理现场打桩记录资料，交甲方作为工程结算依据。桩基施工竣工后，甲乙双方搞好结 算签证表。                                                                             4、进桩管时双方核对数量，甲方不在现场时，不能装运管桩进出施工现场。                  第八条 付款办法：                                                                      1、                                                                                    2、                                                                                    3、

每个工程项目的质量与经济效益对国家或某个局部地区和部门的经济与社会发展有着长期的，重要的影响。因此，

程单价不含税金发票。桩基础工程施工合同2010-03-0119:33桩基础工程施工合同发包方：（甲方

经办银行审定后拨款。工程竣工结算的审查。发包方在收到承包方提出的工程竣工结算证书后，由发包方的造价工

组织施工，并随意接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承

第九条 违约责任：

1、 如工程质量经有关质监部门检验不合格的，查明属乙方责任，由质监部门及本工程设计单 位定出补救方法， 有关费用乙方承担（除因甲方提供桩基施工地质及有关资料有误而发生质量问 题外）。

2、 如甲方不按本合同约定时间给付工程款的，乙方可以停止施工，直到甲方按约定给付工程 款为止，停工时间的窝工和因此造成的损失，由甲方负责，乙方的施工期限顺延。

第十条 本合同一式两份，甲乙方各执壹份。具有同等效益，经甲乙双方签名盖章之日起生效。 备注： 1、因地质造成断桩、烂桩由甲方负责。

2、本桩基工程单价不含税金发票。

桩基础工程施工合同 2010-03-01 19:33

桩基础工程施工合同

发包方：（甲方）  奉新宝城房地产有限公司

承包方：（乙方）  江西中泰来混凝土管桩有限公司

根据《中华人民共和国经济合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》 及 其他有关法律，行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实守信的原则，

双方就本建设施工事宜协商一致，定立本和同。

第一条 工程概况  （一） 工程名称：

（二） 工程地点：

奉新金源华府桩基工程

江西奉新县城

（三） 工程内容： 锤击 PHC-A400（ 95）、 A500（100）、 A500(125)  型预制管桩共约 2500 根约 25000 米桩施工， 其他参见设计施工图纸。

（ 四） 承包方式：乙方作为甲方内部的一个专业队伍，以包工包料 的方式承包该工程。工作内容包括：设备进出场运输及安拆费、 管桩 材料购置和运输费、 管桩施工费、 市网水电费、 管桩发票。不含挂靠 管理费、桩尖、检测、工程税费、 场地平整及运输道路处理费用等。 第二条 工程造价

师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。4．因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分

有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若

监理。出现质量事故时甲方负责向设计部门申请常规经济合理的设计处理方案。施工完毕后组织对基础压桩分项工

概况（一）工程名称：（二）工程地点：奉新金源华府桩基工程江西奉新县城（三）工程内容：锤击PHC-A4

（一） 综合单价： PHC  A400（95）： 130 元/ 米； A500（ 100）：

170 元/ 米； A500（125）： 180 元/ 米。乙方提供的税票分别按每米

95 元， 130 元， 140 元开具税务发票给甲方。

（二） 结算工程量： 按照每个桩位桩底至设计桩顶标高为单桩长度， 总工程量为各单桩长度累计之和。

（三） 设备进出场及安拆费     0   元。

（四） 工程总造价：最终造价按实即完成的工程量结算。 第三条 工期

乙方自签定合同甲方修好进场道路后 3 日内组织设备及试桩用材料  到场， 试桩在设备到场后三日内完成。 施工期间乙方每天完成的工程 量不少于 20 根桩，实际开工日期以工程桩正式开始施工为准。在履 约过程中， 由于不可抗力、 天气影响延误的工期或甲方责任所延误的 工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

第四条 工程验收

工程验收以施工图纸和设计变更通知书，图纸会审纪要，国家 颁发的《工程施工验收规范》 及质量检验标准为依据。通过质监部门 的质量验收，达到合格标准。

第五条 甲乙双方责任

（一）乙方责任                                              1、组织施工机械设备（满足设计桩型，设计承载力要求）， 人员和 材料进场和保证工程按甲方要求及时开工， 负责桩机正常运行，保证 施工质量和进度。

坐标、轴线、水准控制点及地下管线的准确位置；办好交验手续；（5）施工中如遇到地下障碍物，由甲方负责清

收结算。（二）甲方由于乙方原因拖延工期超过10日后的处以2000元/日罚款。由于甲方原因如场地未及时

孔桩人工凿石孔深在12m23（含12m）松石挖孔桩人工凿石孔深在12m24（含12m）坚石挖孔桩人工

范围内人工挖孔桩成孔及其钢筋砼护壁。三、工程工期工期：每根桩按成孔深度以米为单位，桩深8米以内（含8

2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规 程组织施工。安全生产由乙方负责，甲方不承担安全责任。

3、必须作到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工 环境。

4、服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施 工，如出现质量问题，安全隐患，发包方派驻的工程师有权要求其及 时整改。

5、负责每个桩位的定点，放线配备一员专职定位测量工程师及一台 测量仪器， 甲方必须提供原点， 乙方做好每根桩的现场施工记录资料 和隐蔽工程签证等相关施工现场资料， 为甲方支付施工进度款， 基础 单项工程验收，管桩压分项工程结算，整改提供依据。

（二） 甲方责任

1、开工前完成“三通一平” ，场地应满足设备地面耐力要求， 道路 满足 60 吨以上大型车辆正常行驶，做好现场排水措施， 雨季施工时 场地及时处理， 确保大雨停后及时恢复施工， 小雨不间断施工。提供 正规施工用水接头和施工电源接点， 电源额定功率在 150 千瓦以上。

2、向乙方提供施工蓝图叁份，地质勘察报告及有关资料壹份，指定 相关单位函件签收人及通讯方式工。组织有关部门对施工图纸进行会 审，并确定每栋建筑物的角点。

3、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证， 需要旁站甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更 提前 12 小时送达监理。

要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；（3）不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程

不得以此为借口影响正常施工。若发生此种行为，甲方有权安排其它队伍进行施工，因此而增加的费用由乙方承担

结算时按竣工时当地工程造价管理机构公布的材料信息价或结算价，与招标文件中列出的基期价比较计算材料差价

工程量不少于20根桩，实际开工日期以工程桩正式开始施工为准。在履约过程中，由于不可抗力、天气影响延误

4、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请常规经济合理的设计处 理方案。                                                    5、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算， 对乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。

第六条 工程款支付和结算

（一） 工程款支付： 当乙方施工每完成工程量 50 万元时先付工程款 的 85% ；全部管桩工程完工后三天内即付完剩余的全部工程款。    （二） 工程款结算：逐根结算，即每检测验收一根，两天内即结该 根。

第七条   违约责任

（一）甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承 担，工期顺延。 1、未按期交出施工场地、水电接； 2、设计图纸及变 更未及时送达乙方； 3、未按期支付工程款导致乙方停工； 4、因工程 设计变更，使已完成的工程拆改； 5、逾期组织验收结算。

（二）甲方由于乙方原因拖延工期超过 10 日后的处以 2000 元/ 日罚 款。由于甲方原因如场地未及时处理， 技术资料未送达、设计方案变 更、拖延付款、 等待检测等造成乙方停工累计超过 10 天的（从开始 试桩之日起计算）。

（三）  乙方确保施工人员安全及其他现场施工人员的安全， 安全生 产、文明施工， 若施工期间属乙方原因造成的质量、 安全事故。一切 处理费用均由乙方承担。乙方不得进行堆放三层的拖桩。

能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；（2）凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需

十六条（3）招标工程，按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。（4）双方商定的其他事项：合同生效

差由发包方承担。第十二条施工与设计变更1．承包方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要

卖的以外，承包方可以与发包方协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该

（四）  乙方需按图规范施工，确保贯入度满足设计要求，由于乙方  施工原因造成成桩经检测不合格的， 其处理费用由乙方负责； 但由于 地质原因 （如持力层厚薄不均且有软弱下卧层， 挤土造成已施工桩上 浮，持力层遇水软化但设计未作有效防水处理等）和检测原因（如未 达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等）造成的除外。 第八条   其他

本合同一式肆份，甲、方双方各持贰份，经双方签字盖章后生效，至

工程竣工验收并结清款项后失效。

甲方：

方：

法宝代表人：

表人：

签约人：

人：

签约地点：

地点：

年         月      日

静压沉桩施工工程合同

乙

法定代

签约

签约

管桩共约2500根约25000米桩施工，其他参见设计施工图纸。（四）承包方式：乙方作为甲方内部的一个

根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。2．在组织

负责人，组织有关单位试桩、办理工程验收。组织做好现场监桩签证、监督工程进度及工程质量，协作乙方办理现

概况（一）工程名称：（二）工程地点：奉新金源华府桩基工程江西奉新县城（三）工程内容：锤击PHC-A4

发包方：

承包方：

工程名称：     茂名市茂港区人民医院

工程地址：

广东省

公司

静压沉桩施工工程合同

发包方： （简称甲方） 承包方： （简称乙方）

甲方经批准进行的建设工程， 桩基施工由乙方承担。 为明确双方 的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包

合同条例》等有关法律、法规，结合本工程具体情况，签订本合同，

文《建设工程承包合同》相关的文章。1．建设工程承包合同具有很强的计划性，这是建设工程承包合同区别于其

人员生命财产安全。若发生事故，应积极处理并立即报告甲方，因此带来的损失由乙方承担做好文明施工措施和工

付承包方赔偿金。第二十七条转让与分包1．转让：发包方可以与总承包方订立建设工程合同，也可以分别与勘察

自然灾害以及停水、停电、甲方设计等原因，工期顺延（以现场签证为准）。五、质量执行规范及标准：采用设计

共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：      茂名市茂港区人民医院

2、工程地点：

3、设计桩型：

二、承包方式及内容：

1、承包方式：

2、承包内容： 静压桩施工及检测

三、工程量及造价：

1、本合同工程量 199 棵桩；

2、单位工程造价元/m；

3、卸桩费 元/m；

4、设备调遣费       元，检测费       元；

5、

6、本合同承包的工程总造价约        元；

四、开竣工日期：

1、开工日期：

2、竣工日期：

3、总日历天数：为      个有效工作日。 （以正式开机为准）；

4、施工期间如遇风、雨、雪等人力不可抗拒的自然灾害以及停 水、停电、甲方设计等原因，工期顺延（以现场签证为准）。

五、质量执行规范及标准：

。第十七条环境保护1．环境保护责任：承包方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同

姓名：，职务：，职权：。第十九条承包方驻工地代表名单：姓名：，职务：，职权：。姓名：，职务：，职权：

概况（一）工程名称：（二）工程地点：奉新金源华府桩基工程江西奉新县城（三）工程内容：锤击PHC-A4

业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，

1、采用设计标高控制和承载力控制相结合的原则，确保达到设 计要求；

2、按国家现行规范标准执行：（ 1）建筑桩基技术规范JGJ94-2008；

（2 ）设计桩基础施工图；

3、质量标准为合格；

六、工程款拨付及结算：

1、工程款拨付：

（ 1 ）设备进场付       元；工程完成 90% 时，再付      元；

（2）桩机进场，甲方应支付给乙方工程总价款的 50%，工程竣 工，试桩合格， 资料完成移交甲方一式四份，甲方应支付给乙方剩余

工程款；

2、工程结算：

1、工程款结算以施工图工程量及现场签证为准。

2、工程量应以自然地坪至桩端标高计量；

七、双方责任：

1、甲方责任：

（ 1 ）负责现场施工人员相关医疗保险申报及办理；

（2 ）负责施工现场的“三通一平”，做到排水通畅、道路及作业

面满足沉桩设备所需的地面承载力，确保设备安全进场。施工水、 电 接至施工现场米内。（ 电费为元/ 度，水费为元/m3， 由方承担）；

签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的％备料款，计人民币元；临时设施费，为土建工程合

生的超运距运费和其他费用由发包方负责。（2）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检

1．施工图和配套设计名称、完成时间及要求：2．提供计划、报表的名称、时间和份数：3．施工防护工作的要

按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责，甲方不承担安全责任。必须作到文明施工，保持施工现场的整洁，创

（3）签订本合同的同时向乙方提供地质勘查报告和施工图纸各一 份， 如有地下管线和其他特殊要求， 应将地下管线的具体位置及技术 保护措施等同时书面说明，否则由此引发的经济责任由甲方承担；

（4 ）开工前      日内乙方提供坐标、轴线、水准控制点及地下

管线的准确位置；办好交验手续；

（5 ）施工中如遇到地下障碍物，由甲方负责清除；基槽开挖后的 桩头整理由甲方负责，现场安全保障由甲方负责；

（6 ）负责协调施工现场周围相邻单位和个人之间的关系；

（7）委托检测单位进行检测。试桩检测应于     月    日开始，

否则每拖延一天向乙方支付误工费       元。 工程完工后应于

日内进行检测验收，逾期不为视为工程合格；

（8 ）甲方负责供桩时， 卸桩费由甲方承担。因供桩延误或设计变

更等甲方原因造成停工超过两天时， 每天向乙方支付误工费

元；

（9 ）检测如需用乙方桩基作配载时， 每做一组甲方应向乙方支

付使用费元；

（ 10）委派同志为现场负责人；负责施工的具体事 宜，其签署的文件具有同等的法律效力。

2、乙方责任：

（ 1）保证设备      月      日进场安装、并于     月     日

开始试桩；

（2）进场前向甲方提交静压桩施工方案份； 竣工后向甲

西中泰来混凝土管桩有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，

标高控制和承载力控制相结合的原则，确保达到设计要求；按国家现行规范标准执行：（1）建筑桩基技术规范J

，优良率达到。3．凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时间内无偿返工，达

务，经双方协商一致，特签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、劳务分包人资质情况营业执照号注

方提交原始记录份；

（3 ）施工中若出现异常情况，应及时通知甲方及有关人员，以便 共同协商解决；

（4 ）严格按照《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 和《地基与地 基工程施工验收规范》 CB50202－2002 以及施工图纸要求进行施工， 自觉接受甲方驻工地代表和监理人员的监督检查；

（5 ）因施工原因造成质量事故，应无条件进行返工，其返工费用 由乙方承担；

（6 ）施工中出现安全事故，一切损失由乙方自行承担；

（7 ）做好管桩使用中的保护工作；如因操作不当，造成管桩段损 坏，应按价赔偿；

（8 ）委派 同志为现场负责人；负责施工的具体事宜， 其签署的文件具有同等的法律效力。

八、未尽事宜：

1、因地质原因造成的工程期间爆桩，由甲方负责 ；

| 2、 | 施工中所发生的纠纷问题， | 由甲方负责协调。 |
| --- | --- | --- |

九、 其他：

1、本合同发生争议双方协商解决， 协商不成由工程所在地仲裁委 员会进行仲裁；

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程价款结清后终止；

3、本合同一式  贰  份，甲方执  壹  份，乙方执  壹 份。

含12m）一、二类土挖孔桩平均孔径或平均边长1.5m以外深度在12米以内（含石渣入筐，挂钩、提拉或绞

理确认具备桩芯砼浇注条件，视为完成。每根桩工期计算以甲方将桩位定位放线后交乙方之日开始计算工期。遇溶

工作。承包方提出使用专利技术和特殊工艺，报发包方代表批准后按以上约定办理。2．承包方提出合理化建议涉

、负责本方人员的一切劳动保护措施、严格执行安全规则、搞好安全生产。及时整理现场打桩记录资料，交甲方作

甲方：      （盖章）

法定代表人：

委托代理人：

年   月   日

乙方：     （盖章）

法定代表人：

委托代理人：

年   月   日

桩基础工程施工合同 2010-03-01 19:33

桩基础工程施工合同

发包方：（甲方）  奉新宝城房地产有限公司

承包方：（乙方）  江西中泰来混凝土管桩有限公司

根据《中华人民共和国经济合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及 其他有关法律， 行政法规， 遵循平等、 自愿、 公平和诚实守信的原则，

双方就本建设施工事宜协商一致，定立本和同。

第一条 工程概况  （一） 工程名称：

（二） 工程地点：

奉新金源华府桩基工程

江西奉新县城

（三） 工程内容：锤击 PHC-A400（ 95）、 A500（100）、 A500(125)

型预制管桩共约 2500 根约 25000 米桩施工， 其他参见设计施工图纸。

监理单位、地勘单位及质监部门的验收确定为准，每个桩孔需办理验收签证。七、付款方式本工程付款：按每月实

一平”，场地应满足设备地面耐力要求，道路满足60吨以上大型车辆正常行驶，做好现场排水措施，雨季施工时

理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系

后，承包方应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措

（四） 承包方式：乙方作为甲方内部的一个专业队伍，以包工包料 的方式承包该工程。工作内容包括：设备进出场运输及安拆费、管桩 材料购置和运输费、管桩施工费、市网水电费、管桩发票。不含挂靠 管理费、桩尖、检测、工程税费、场地平整及运输道路处理费用等。 第二条 工程造价

（一） 综合单价： PHC  A400（95）： 130 元/ 米； A500（ 100）：

170 元/ 米； A500（125）： 180 元/ 米。乙方提供的税票分别按每米

95 元， 130 元， 140 元开具税务发票给甲方。

（二） 结算工程量： 按照每个桩位桩底至设计桩顶标高为单桩长度， 总工程量为各单桩长度累计之和。

（三） 设备进出场及安拆费     0   元。

（四） 工程总造价：最终造价按实即完成的工程量结算。 第三条 工期

乙方自签定合同甲方修好进场道路后 3 日内组织设备及试桩用材料  到场， 试桩在设备到场后三日内完成。 施工期间乙方每天完成的工程 量不少于 20 根桩，实际开工日期以工程桩正式开始施工为准。在履 约过程中，由于不可抗力、天气影响延误的工期或甲方责任所延误的 工期， 经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

第四条 工程验收

工程验收以施工图纸和设计变更通知书，图纸会审纪要，国家 颁发的《工程施工验收规范》 及质量检验标准为依据。通过质监部门 的质量验收，达到合格标准。

得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

0（95）：130元/米；A500（100）：170元/米；A500（125）：180元/米。乙方提

的倒运，机械二次进场等损失，均由承（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.co

平均边长81.5m以内深度在20米以内（含石渣入筐，挂钩、提拉或绞盘；并将34.89元/m3土、石渣

第五条 甲乙双方责任

（一）乙方责任

1、组织施工机械设备（满足设计桩型，设计承载力要求），人员和 材料进场和保证工程按甲方要求及时开工， 负责桩机正常运行， 保证 施工质量和进度。

2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规 程组织施工。安全生产由乙方负责，甲方不承担安全责任。

3、必须作到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工 环境。

4、服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施 工，如出现质量问题，安全隐患，发包方派驻的工程师有权要求其及 时整改。

5、负责每个桩位的定点，放线配备一员专职定位测量工程师及一台 测量仪器，甲方必须提供原点， 乙方做好每根桩的现场施工记录资料 和隐蔽工程签证等相关施工现场资料， 为甲方支付施工进度款，基础 单项工程验收，管桩压分项工程结算，整改提供依据。

（二 ）甲方责任

1、开工前完成“三通一平” ，场地应满足设备地面耐力要求， 道路 满足 60 吨以上大型车辆正常行驶，做好现场排水措施， 雨季施工时 场地及时处理， 确保大雨停后及时恢复施工， 小雨不间断施工。 提供 正规施工用水接头和施工电源接点， 电源额定功率在 150 千瓦以上。

2、向乙方提供施工蓝图叁份，地质勘察报告及有关资料壹份，指定

工单位进行工程设计交底。2．承包方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算

若发生有不符合设计要求及质量要求的，甲方应向乙方提出，待纠正后方准许乙方继续施工。检查及处理四邻建筑

水乙方向甲方提出申请，甲方派专人按实际抽水时间计量抽水台班，据实结算，抽水台班价格按贵州98定额下浮

备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。3．材料价差及实物价格的结

相关单位函件签收人及通讯方式工。组织有关部门对施工图纸进行会 审，并确定每栋建筑物的角点。                                 3、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证， 需要旁站甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间， 作息时间的变更 提前 12 小时送达监理。                                        4、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请常规经济合理的设计处  理方案。                                                     5、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，  对乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。

第六条 工程款支付和结算

（一） 工程款支付：当乙方施工每完成工程量 50 万元时先付工程款 的 85% ；全部管桩工程完工后三天内即付完剩余的全部工程款。    （二） 工程款结算：逐根结算， 即每检测验收一根，两天内即结该 根。

第七条   违约责任

（一） 甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的， 其损失由甲方承 担，工期顺延。1、未按期交出施工场地、 水电接； 2、设计图纸及变 更未及时送达乙方； 3、未按期支付工程款导致乙方停工；4、因工程 设计变更， 使已完成的工程拆改； 5、逾期组织验收结算。

（二） 甲方由于乙方原因拖延工期超过 10 日后的处以 2000 元/ 日罚 款。 由于甲方原因如场地未及时处理， 技术资料未送达、设计方案变

份，甲、方双方各持贰份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后失效。甲方：方：法宝代表人：

医疗保险申报及办理；（2）负责施工现场的“三通一平”，做到排水通畅、道路及作业面满足沉桩设备所需的地

不合格的，其处理费用由乙方负责；但由于地质原因（如持力层厚薄不均且有软弱下卧层，挤土造成已施工桩上浮

．当事人双方对建设工程施工合同执行过程中的工程价格争议，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；（2

更、拖延付款、等待检测等造成乙方停工累计超过 10 天的（从开始 试桩之日起计算）。

（三）  乙方确保施工人员安全及其他现场施工人员的安全，安全生 产、文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故。一切 处理费用均由乙方承担。乙方不得进行堆放三层的拖桩。

（四）  乙方需按图规范施工，确保贯入度满足设计要求，由于乙方  施工原因造成成桩经检测不合格的， 其处理费用由乙方负责； 但由于 地质原因 （如持力层厚薄不均且有软弱下卧层， 挤土造成已施工桩上 浮，持力层遇水软化但设计未作有效防水处理等）和检测原因（如未 达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等）造成的除外。 第八条   其他

本合同一式肆份，甲、方双方各持贰份，经双方签字盖章后生效， 至

工程竣工验收并结清款项后失效。

甲方：

方：

法宝代表人：

表人：

签约人：

人：

签约地点：

地点：

年         月      日

乙

法定代

签约

签约

与终止1．双方在协议书中约定合同生效方式。2．发包方承包方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承

、包验收、包文明施工。承包单价（1）、人工挖孔桩成孔及钢筋砼护壁包干单价，具体型号、工作内容、单价如

；A500（125）：180元/米。乙方提供的税票分别按每米95元，130元，140元开具税务发票给

手续，未办理备案手续人员甲方有权要求其撤除现场，同时乙方做好施工区域的临时设施、设备的管理、使用和维

建筑桩基础工程承包合同

发包方：   （以下简称甲方）

承包方：   （以下简称乙方）                                                             根据《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》及省建成委有关文件精神， 为明确各自的责任，互相配合，使基础工程施工顺利进行， 保质保量完成工程任务， 经双方共同 商定如下条款，共同遵守。                                                               第一条 建设单位：                                                                      第二条 工程名称：                                                                      第三条 工程地点：

工程范围：砼 管桩，桩径（截面）  Φ300 ，桩长 米，单桩承载力特征值 KN ，总桩数 条，预 计总工程量 米。

第四条 进退场费：  ；乙方以包工方式承包施工，打桩单价 13.50 元/米，工程总造价约为人民 币 元（大写：  ）；以最后实际总桩长结算为准。                                           第五条 桩长按端至自然地面标高计算。                                                   第六条 施工期间，水、电费由甲方负责。 本工程使用简易桩尖。                            第七条 双方主要责任：                                                                  一、甲方责任：                                                                         1、办妥工程的报建， 土地征用及临时占用道路等手续。                                    2、做好三通一平，施工前做好工程放线定桩位， 排除地下障碍物，包括不可迁移地下管线的安 全防护工作，凡造成的地下管线及周围建筑物件（包括道路等） 损坏，责任由甲方承担。对周围 房屋进行桩前检查，如须要加固搭设顶架及完工维修等均由甲方负责。 施工期间乙方应密切注意 地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工， 并及时通知甲方， 做好排险措施， 不得 冒险作业。                                                                             3、提出工程地质资料、 桩基础施工平面图等技术资料，组织会审给乙方。                    4、派出驻工地负责人， 组织有关单位试桩、办理工程验收。组织做好现场监桩签证、监督工程 进度及工程质量， 协作乙方办理现场人员的居住、 暂住证等。若发生有不符合设计要求及质量要 求的， 甲方应向乙方提出，待纠正后方准许乙方继续施工。 检查及处理四邻建筑物的防护措施及 善后工作（其费用由甲方承担）。                                                         5、按乙方施工需要，提供足够的水源、电源。当甲方供应材料时，应及时组织材料进场。      6、验桩前的准备工作 （包括挖基坑、铺路） 由甲方负责。                                   7、试验桩费用由甲方负责。甲乙双方在完成桩基础工程应配合十天内办好验桩一切手续。     二、乙方责任：                                                                         1、编制工程方案，办桩机进入施工地区的手续。依照国家施工规范及设计要求施工， 按合同工 期完工。                                                                               2、组织桩机进场施工， 搞好施工管理、 负责本方人员的一切劳动保护措施、严格执行安全规则、 搞好安全生产。                                                                         3、及时整理现场打桩记录资料，交甲方作为工程结算依据。桩基施工竣工后，甲乙双方搞好结 算签证表。                                                                             4、进桩管时双方核对数量，甲方不在现场时，不能装运管桩进出施工现场。                  第八条 付款办法：                                                                      1、                                                                                    2、

照管不周造成的损失和损坏。（2）由于承包方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。（3）其他由于承包方原

2.97元/m347.50元/m342.70元/m3一、二类土挖孔桩平均孔径或平均边长1617181

通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施由发包方承担安全防护措施费用。第十六条事故管

水乙方向甲方提出申请，甲方派专人按实际抽水时间计量抽水台班，据实结算，抽水台班价格按贵州98定额下浮

3、

第九条 违约责任：

1、 如工程质量经有关质监部门检验不合格的，查明属乙方责任，由质监部门及本工程设计单 位定出补救方法， 有关费用乙方承担（除因甲方提供桩基施工地质及有关资料有误而发生质量问 题外）。

2、 如甲方不按本合同约定时间给付工程款的，乙方可以停止施工，直到甲方按约定给付工程 款为止，停工时间的窝工和因此造成的损失，由甲方负责，乙方的施工期限顺延。

第十条 本合同一式两份，甲乙方各执壹份。具有同等效益，经甲乙双方签名盖章之日起生效。 备注： 1、因地质造成断桩、烂桩由甲方负责。

2、本桩基工程单价不含税金发票。

工程

机械旋挖钻孔桩施工合同

发包人：

承包人：

加工构件，做好一切施工准备。第十一条材料、设备供应1．本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的

和检测原因（如未达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等）造成的除外。第八条其他本合同一式肆

已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。（5）已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方

工工资，若发生拖欠民工工资行为，甲方有权自行支付给民工，该费用从乙方工程款中扣除发放给民工，并且每发

签订日期： 2011 年 4 月

机械旋挖钻孔桩施工合同

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：  （以下简称乙方）

根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、 乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、劳务分包人资质情况

营业执照号注册号：

资质证书编号：

安全生产许可证编号：

证书复审结果：

三、承包范围

1、劳务分包，旋挖钻机设备施工。

2、工作内容：桩位复核、机械钻孔（不分土石成份）、清孔、塌 孔后清孔、塌孔后处理、钢筋笼制安（含辅材及设备）、砼浇筑（含 辅材及设备）等达到桩成型的所有人工、材料（不含桩心砼与现浇钢 筋的材料费）、机械、 试件制作及养护、岩石取芯（数量按质检站规 定取芯）、 超声波检测管材料（ PPR 管）及制安、桩基相关的全套施

供应方法：。发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包方可以顺延工程

程投资，百分之归承包方，百分之归设计单位。2．由于承包方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格

款的，承包方可以催告发包方在合理期限内支付价款。发包方逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍

施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成承包方窝工、返工和材料、构件的积压

工技术资料的收集、 整理、 挖机或铲车临时清土及其他措施项目等按 施工图要求和相关施工规范要求完成桩施工所需的各主次工序及其 辅助工作内容。 （甲方只负责提供商品砼和钢材这两种材料至现场）

四、承包方式与工程造价

1、工程量： Φ 800 、Φ900 等桩约 3000 根（以现场收方为准）。

预计合同金额￥ 1500 万元人民币（以实际工程量为准）。

2、以立方为计价单位； 各型号桩按工作内容综合包干单价为 500

元/m3 。深度按孔口自然地面至成孔孔底深度，直径按设计桩径，深 度按现场实际收方深度， 不分土质和岩层均按此单价不变， 遇有任何 情况单价不做变更。

3、该单价包括劳务费、机械费、设备进出场费、措施费、保险 费、安全费、管理费、税金、 利润等所有劳务、材料（甲方提供的除 外）、机具工具费用，乙方凭 50%的劳务发票（乙方负责上税），30% 的人工工资表，20%的油发票（含辅材发票）。

五、施工工期

1、工程工期： 从开工之日起    天内完成（ 即从开始钻孔试桩

日始至最后一根桩砼浇完为止）。

2、乙方进场后在甲方钢筋、水、电、砼充分保障情况下必须按 时或提前完成。

3、由于因设计变更、建设（代建）单位原因以及不可抗力的自 然因素影响工期，经甲方签证后工期相应顺延。

4、若乙方不能满足甲方的工期要求或不能满足其规范、技术标 准或达不到现场管理要求， 甲方有权将未施工部分另行发包给其它单 位， 超过该承包单价部分的费用由乙方承担。

六、质量标准

1、工程质量标准： 一次性验收合格。

2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程联系单、施工工

下担保：（1）发包方向承包方提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。（2）承包

同总造价的％，计人民币元，安装工程为人工费的％，计人民币元；材料设备差价元，分次支付，每次支付时间、

送检、桩基检测等工作（因乙方质量事故造成返工的复检除外）。（4）负责主排水沟、沉砂池和污水排放设施（

讯方式工。组织有关部门对施工图纸进行会审，并确定每栋建筑物的角点。委派工地负责人和监理工程师进行对工

艺及规范要求进行施工。 确保桩的垂直度、 桩位轴线偏差在规范范围 内； 确保桩砼的密实度、连续性、砼强度及焊接质量等符合规范要求； 确保桩的动测或其他检测一次性通过验收。

3、由于质量达不到要求造成的返工及加桩等处理费用均由乙方 负责， 由此引起甲方损失由乙方负责赔偿。 桩基第一次检测费用不由 乙方负责， 若因乙方质量不符合要求检测不合格， 则复测或加测的检 测费用由乙方负责。

4、桩端持力层的深度须以设计单位、监理单位、地勘单位及质 监部门的验收确定为准，每个桩孔需办理验收签证。

七、付款方式

1、本工程付款：按每月实际完成工程量的借支款。每 月 25 日按时向甲方报量，次月 10 日前甲方支付乙方借支款。

2、本工程桩基完工并经检测验收合格后，次月 31 日左右付至总 价款的 80%。

3、本工程基础工程验收后一次性付清余款。

4、乙方领取工程尾款时出具 50%的劳务发票（乙方负责上税）， 30%的人工工资表，20%的油发票（含辅材发票） 到甲方结帐。

八、责任和义务

1、甲方责任和义务

（ 1）负责场地三通一平，负责排除工地地下障碍设施。 提供桩 位平面图及地下管网资料两份。

（2）负责首次放桩、定位， 并书面移交乙方。 水电接至施工现 场红线 50m范围内。施工用水、电费用由甲方承担。

（3）负责该工程桩基相关材料质保资料的收集整理、 原材料的 取样送检，砼试件的送检、 岩芯送检、桩基检测等工作（ 因乙方质量 事故造成返工的复检除外）。

（4）负责主排水沟、沉砂池和污水排放设施（乙方旋挖所需的

载力要求），人员和材料进场和保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。遵守国

土输送泵负责泵机以后的所有泵管搭接和拆除、清洗、转运、堆码。（13）乙方应按照安全操作规程进行操作，

必须迅速将其运出场外。（6）具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，

议。乙方在施工前必须编制施工技术方案和安全保证措施报甲方审批后实施。在施工中应遵守甲方有关管理规定、

给排水设施除外）。负责办理排污许可及认夜间施工噪声排放许可。

（5）甲方指派         为现场代表， 负责各方关系协调及现场

签证、办理结算等工作，并对乙方施工质量、安全、进度进行监督。

（6 ）负责场地内旋挖钻机成孔所取出的土石方需外运的土石方 外运。

（7 ）负责指定乙方施工人员住宿及现场伙食团的地点。

（8 ）按时向乙方支付工程款。

2、乙方责任和义务

（ 1 ）向甲方提供合同注明的合格的资质证明资料，提供满足本 工程施工需要的管理人员名单及岗位证书。编制施工组织设计及进度 计划，于合同签订后 7 日内报监理单位审批。

（2 ）负责除甲方提供材料以外的所有材料和设备、机具。夜间 施工照明设施及其搭设。负责旋挖施工所需的给排水设施的设置。

（3 ）负责该工程桩基相全部施工技术资料的收集、整理（一式 五份，至少两套原件），所有资料必须符合现行规范及档案要求并签 章完善。甲方资料人员验收后出具手续后才能结清工程款。

（4 ）乙方做好桩基检测的准备及检测的配合工作。按相关规定 埋设超声波检测管并保证埋设质量。

（5 ）负责首次放线桩位的校核，当测量定位定好后， 由乙方负 责保护定位标志和随时复核桩位， 如因乙方校核失误等原因引起桩移 位造成的损失乙方全部承担。

（6）服从甲方的质量监督与管理， 严格按国家现行施工规范及 设计图进行施工， 工程质量必须符合国家现行验收和质量标准，如因 乙方责任发生质量事故造成经济损失由乙方全权负责。

（7）严格按照设计方案及甲方所提供钻孔要求，准确、规范精 心施工， 避免质量事故的发生。工程完工后， 经国家检测部门验收， 桩每根达到合格。

医疗保险申报及办理；（2）负责施工现场的“三通一平”，做到排水通畅、道路及作业面满足沉桩设备所需的地

验收和质量标准，如因乙方责任发生质量事故造成经济损失由乙方全权负责。（7）严格按照设计方案及甲方所提

程师或委托相应资质的工程造价咨询单位审查，并按合同约定的时间提出审查意见，作为办理竣工结算的依据。8

甲方。（二）结算工程量：按照每个桩位桩底至设计桩顶标高为单桩长度，总工程量为各单桩长度累计之和。（三

（8 ）负责现场旋挖钻机成孔所取出土方需外运的土石方的装车 工作。

（9 ）施工过程中乙方工作人员的安全，并按《劳动法》为其缴 纳各种保险费；负责所雇工人的食宿及劳动保护。

(10) 收方过程中乙方不得弄虚作假，如经甲方发现，甲方有权 拒付所有工程款。

(11) 、乙方不得将该工程肢解分包或转包。

(12) 、如果使用混凝土输送泵负责泵机以后的所有泵管搭接和 拆除、清洗、转运、堆码。

（ 13）乙方应按照安全操作规程进行操作， 加强安全生产，做好 预防措施，因乙方原因造成的安全、质量事故，由乙方自行承担全部 责任及一切费用。工伤事故处理及法律责任由乙方承担

（ 14 ）乙方负责指派为现场代表，负责与甲方的联 系及各项签证工作， 协助处理施工中的有关事宜

九、安全文明施工

1、乙方应按有关规定做好安全教育、安全防护等工作，保证施工 安全和人身安全，若发生事故应积极采取有效措施，若发生重大事故， 乙方应按规定立即书面报告甲方及有关部门

2、乙方在本工程施工期间应自备消防设备和器材，遵守政府有关 消防和施工安全用电的规定，以及监理单位或甲方的有关要求，违反 上述规定，应承担全部责任

3、按施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，加强现场安全 保卫工作，防火防盗，材料堆放整齐，及时清理建筑垃圾，保持现场 整洁； 根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故， 确保 现场人员生命财产安全。 若发生事故，应积极处理并立即报告甲方， 因此带来的损失由乙方承担

4、做好文明施工措施和工作， 做好施工场地周边环境的保洁工作，

机进入施工地区的手续。依照国家施工规范及设计要求施工，按合同工期完工。组织桩机进场施工，搞好施工管理

全设施，孔内照明、通风。①挖土、凿石、钻眼、爆破，装土、石渣入筐，挂钩、提拉或绞盘；并将土、石渣倒于

，其价款按实结算。（4）发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格，由承包方收取代购款包干使

（3）签订本合同的同时向乙方提供地质勘查报告和施工图纸各一份，如有地下管线和其他特殊要求，应将地下管

乙方的施工车辆轮胎不得带泥上路。凡属乙方造成周边路面污染的， 乙方应即时清洗干净，避免被投诉。

十、违约责任

如乙方未按约定工期完工，每延期一天扣罚工程款 1000 元，每

提前一天完成奖励 500 元； 其它条款任何一方违约， 向守约方支付合 同总价款

5 % 的违约金。

十一、履约担保

1、合同签定之日起叁日内乙方向甲方交纳伍拾万元正履约保证

金。

2、甲方按乙方完成工程量的比例及时间无息退还乙方相应比例 的履约保证金，工程完工验收后履约保证金全部退完。

3、如因乙方原因违约则履约保证金全额扣除，不足部分则在其 所完成工程费用中扣除。

十二、其它

1、如因甲方原因造成乙方旋挖钻机停工达       小时以上， 甲

方

按        元/ 天支付乙方旋挖机台班费用及吊车、铲车等费用。

2、塌孔所需砂浆或砼回填材料费由甲方承担。

3、本合同经双方签字盖章后生效，工程完工后双方办理完结算 手续并付清工程款后， 自动失效。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具备同等法律效力。

5、本合同未尽事宜，双方可补充协商解决。

本合同附件： 乙方加盖有鲜章的营业执照、资质证书、安全生产 许可证。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/997152066020006033